Додаток до рішення ___ сесії Куп’янської міської ради VII скликання  від ___________ 2016 р. № _________

ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО

РОЗВИТКУ ДО 2020 РОКУ

М. КУП'ЯНСЬК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN FOR

KUPYNSK, KHARKIV REGION)

Паспорт програми

«План дій

сталого енергетичного розвитку

міста Куп’янськ до 2020 року»

| Ініціатор розробки програми | Міський голова Войтюк Олег Вікторович |
| --- | --- |
| Робоча група з розробки | Письмак В.М., Соляник С.В., Сінельникова Ю.В. |
| Термін реалізації програми | 2016 – 2020 роки |
| Етапи виконання програми | Перший етап – 2016-06.2018 рр. Другий етап – 07.2018-2020 рр. |
| Обсяги реалізації програми | 114919,796 тис. грн.. |
| Можливі джерела фінансування | Кошти державного бюджету Кошти обласного бюджету Кошти місцевого бюджету Власні кошти підприємств/установ Кошти кредитних установ Кошти донорів Гранти Інші джерела |
| Прогноз зменшення викидів СО2 з базового 2010 року до 2020 року | 20 % |

ЗМІСТ

Передмова	3

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	4

1.1 Географічне положення, природні копалини та кліматичні умови	5

1.2. Історична довідка	5

2. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР МІСТА	7

2.1. Теплозабезпечення	7

2.2.  Газозабезпечення	9

2.3. Електрозабезпечення	12

2.4. Водопостачання та водовідведення	13

2.5.  Вуличне освітлення	15

2.6.  Житловий фонд міста	17

2.7.  Промисловість	17

2.8.  Комунальне господарство	18

2.9. Заклади освіти, медицини, культури, відпочинку і спорту	19

2.9.1 Загальноосвітні школи та навчальні заклади	19

2.9.2 Лікувальні установи	20

2.9.3 Установи культури	21

2.9.4 Спортивні заклади	21

2.10. Транспортна інфраструктура	22

3. ЕНЕРГОБАЛАНС МІСТА	24

4. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ	29

5. ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА	32

5.1. Мета та завдання Плану дій	32

5.2.  Нормативно-правова база Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Куп’янськ	32

5.3. Заплановані заходи, спрямовані на скорочення викидів СО2	33

5.3.1. Технічні заходи	36

5.4. Використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії	60

6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПЛАНУ ДІЙ	62

6.1. Опис джерел фінансування проектів та заходів Плану дій	62

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ	63

# Передмова

Кажуть, без минулого немає сучасного. Мабуть-таки правда. Чим може пишатися Куп’янськ сьогодні? Звичайно, подіями, що стали значимою часточкою історії великої Держави; звичайно, славетними своїми синами і дочками, прославившими його на весь світ; собою – красивим, багатим на пам’ять та з вічно юною душею. Адже, чим давніша історія міста, тим багатші традиції, тим славетніша спадщина, котру можна й потрібно передавати прийдешнім поколінням. Міста, як люди: у них своє дитинство, свій вік, своя мудрість.

Наше місто змінюється, розвивається, росте. Ми прагнемо підтримувати його красу та перетворити Куп’янськ на чистий, зелений, затишний куточок, до якого завжди хотілось би повернутись. Куп’янськ  дбає про своє нинішнє і намагається створити краще майбутнє для кожної людини, що живе у місті.

В даний час спостерігаються глобальні зміни клімату і ці зміни викликані, зокрема, довгостроковим впливом людської діяльності на екосистеми. Наукові спільноти, що працюють разом з Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату ( МГЕЗК) , переконані що глобальне потепління на Землі, яке загрожує серйозними наслідками для стабільності кліматичного балансу, являється наслідком збільшення концентрації парникових газів у атмосфері. Можлива зміна клімату викликає зростаюче занепокоєння, тому що наслідки можуть бути дуже болісні для всього міжнародного об’єднання  незалежно від місця проживання, або матеріального становища.

Як держава Україна, що є повноцінним членом світового і європейського співтовариства, так і місто Куп’янськ, що є підписантом «Угоди Мерів», повністю розділяє цілі і завдання глобальної боротьби зі змінами клімату та підвищення ефективності споживання енергії. Наша держава відноситься до енергозалежних країн, експортуючи понад половини споживаного в країні газу. Значна частина споживаного в Україні газу витрачається в ЖКГ, в тому числі на теплопостачання та гаряче водопостачання. При цьому ефективність енергоспоживання як економіки України в цілому, так і ЖКГ в 2-3 рази нижче, ніж у розвинених країнах. Тобто підвищення ефективності енергоспоживання в містах могло б значно знизити енергозалежність країни.

Місто розуміє всю актуальність цієї проблеми.  Ефективне енергоспоживання, чиста енергія та життя з низьким рівнем викидів вуглекислого газу сприяє досягненню цих цілей. Отже, перед містом постала задача розробити відповідний документ (План Дій Сталого Енергетичного Розвитку), який би став основою для всіх запланованих містом заходів, спрямованих на досягнення поставленої мети – до 2020 року скоротити викиди СО2 на 20%, зменшити використання викопних палив на 20% та досягти економії споживання усіх видів енергоресурсів на 20% порівняно з обраним (базовим) роком. Але, сам лише план не дасть певного результату, тому, щоб боротьба була успішною треба забезпечити підтримку з боку кожного, хто живе, працює або відвідує наше місто.  Тільки разом рухаючись до цілі ми проявимо свою відповідальність до екології міста та світу в цілому.

# 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

КУП’ЯНСЬК –  місто  обласного  значення, яке знаходиться в південно-східній частині Харківської області. Місто розташоване в 120 кілометрах на схід від Харкова, в 120 кілометрах на захід від міст Луганської області та в 40 кілометрах південніше кордону з Російською Федерацією.

м. Куп’янськ

Територія міста Куп’янська становить 3343 га. До складу міста входять два селища: Ківшарівка та Куп’янськ-Вузловий. За даними на 2014 рік, чисельність населення складає близько 57,1 тис. чоловік, з них у сел. Ківшарівка мешкає близько 19,2   тис., а у сел. Куп’янськ-Вузловий – 8,8  тис. чоловік. Кількість будинків житлового фонду становить 304 одиниці загальною площею 213,529 тис.м2.

Населення міста та району обслуговують дві лікарні, дві поліклініки, дві дитячі та дві жіночі консультації, дві санітарно-епідеміологічні станції. В системі освіти міста працюють п’ять загальноосвітніх шкіл, сім дошкільних закладів, дві гімназії, вечірня школа, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківської опіки. Підготовку спеціалістів різного рівня здійснюють автотранспортний  технікум, медичний коледж, два професійні ліцеї, професійне училище, автошкола, три музичні та одна дитячо-юнацька спортивна школа, шість спортивних клубів.

У Куп’янську працюють чотири будинки культури, краєзнавчий музей, три міські бібліотеки, чотири стадіони, фізкультурно-оздоровчий комплекс, басейн для плавання, три парки культури та відпочинку.

## 1.1 Географічне положення, природні копалини та кліматичні умови

Територія Куп'янщини сягає відгалуження Курської магнітної аномалії, але залізна руда залягає глибоко і має не дуже потужні пласти, тому розробка її не вигідна. Інші корисні копалини – пісок, крейда, глина. Куп'янськ – місто, яке пишається своєю зеленою красою. Куп'янщіна знаходиться в зоні лісостепу; головні лісові породи дерев – це дуб, липа, клен, сосна, ясен, зростає чагарник, що має дві назви: скумпія і парикове дерево – рідкісний вид для України. Річка Оскіл, яка бере свій початок у Курській області, а біля Ізюму впадає в Сіверський Донець, розділяє район надвоє.

Місто Куп'янськ має помірно – холодний клімат. У місті Куп'янськ протягом року випадає значна кількість опадів. Навіть під час самого посушливого місяці випадає багато опадів. Середньорічна температура в місті Куп'янськ – 7.6 ° C . Середньорічна норма опадів – 516 мм .

Географічні координати:

Широта: 49° 42' північної широти

Довгота: 37° 37' східної довготи

## 1.2. Історична довідка

Куп’янськ заснований у 1655 році, завжди вважався торговим містом, власне кажучи, від цього і походить його назва від слова «Купець». У минулі часи річка Оскіл була повноводною і навіть судноплавною. Багато купців, пропливаючі вздовж Куп'янська, обов'язково зупинялися тут, щоб трохи відпочити і паралельно поторгувати.

Хоча є й інша теорія походження назви міста Куп'янськ. У стародавні часи практично вся територія міста була всіяна торф'яними горбочкамі або як їх ще називають, купинами. Звідси пішла назва ще однієї річки, яка так і називається .

За свою історію місто пережило кілька піднесень і спадів у своєму розвитку. Швидке його заселення в перші роки після заснування  на початку XVIII століття  змінилося різким падінням приросту населення. У другій половині  XVIII століття ріст населення міста був обумовлений значним зростанням торговельної активності. На межі XVIII  і  XIX  сторіч вона дуже падає, з нею падає і кількість населення в місті майже в 2 рази.

Значний поштовх  у своєму  подальшому розвитку місто одержало наприкінці XIX  століття.  Цьому сприяв повсюдний розвиток промисловості, а також будівництво залізниці, яка пролягає через Куп’янськ. Великі зміни в житті міста пов’язані  з будівництвом Куп’янського ливарного заводу на початку 60-х років XX століття. За цей час у місті створена належна база житлово-комунального господарства, яка дозволяє забезпечити місто водою, теплом, енергоносіями. До того ж виникли підприємства, які забезпечили будівництво ливарного заводу та допоміжних організацій.

Швидкий розвиток промисловості викликав і ріст кількості населення, що призвело до розширення соціальної сфери міста.

Починаючи з 1992 року в Куп’янську, як і у всій країні, відбувається спад у розвитку економіки. З 1999 року спостерігається збільшення обсягу випуску продукції, утворюються нові підприємства, активно розвивається приватний бізнес.

# 2. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР МІСТА

## 2.1. Теплозабезпечення

Централізоване теплопостачання міста Куп’янськ забезпечує філія Харківського обласного комунального підприємства «Дирекція розвитку інфраструктури території».

З метою впровадження Державної політики в галузі реформування житлово-комунального господарства, для підвищення рівня надання послуг споживачам районів Харківської області з теплопостачання, водопостачання, водовідведення та інших при Головному управлінні житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації згідно розпорядження Харківської обласної державної адміністрації № 387 від 09.02.2005 року було створено Харківське обласне комунальне підприємство «Дирекція розвитку інфраструктури території».

Рішенням Куп'янської міської ради від 20.12.2005 р. ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» був переданий цілісний майновий комплекс КП «Куп'янське підприємство теплових мереж», який включав в себе : 28 котелень і 7 ТРС з встановленими 115 котлам сумарною потужністю 389,977 Гкал/год та приєднаним навантаженням 96,00 Гкал/год. Протяжність теплових мереж - 102,4 км. Кількість абонентів 20 602, з них населення – 20302, бюджет - 44, госпрозрахунок - 256.

Територіально Куп'янській міській раді належить м. Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та смт Ківшарівка.

З 1 січня 2006 року була створена філія ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» «Куп'янське підприємство теплових мереж». Основною діяльністю філії на той час було виробництво теплової енергії котельними, транспортування та постачання теплової енергії.

В зв'язку з великим амортизаційним зносом основного обладнання та теплових мереж надійність та ефективність ряду котелень дуже низька. Основні втрати підприємство несе в зв'язку з експлуатацією котлів застарілого типу з низьким ККД, незадовільним станом теплових мереж, невідповідністю встановленого та приєднаного навантаження. Застаріла конструкція та гранична зношеність котлів, газових пальників, автоматики безпечності та регулювання привели до того, що ККД ряду котлів в умовах тривалої експлуатації знизився до рівня 60-70 %

Проведено обстеження стану теплового господарства філії. Розроблено план заходів, спрямованих на поліпшення роботи котелень, економії паливно-енергетичних ресурсів та покращення якості надання послуг з теплопостачання.

За період з 2006 по 2014 рік було проведено реконструкції котелень: пл. Жовтнева, Ківшарівка-1, Ківшарівка МСЧ, пл. Радянська з заміною котлів та основного обладнання. Проведено заміну теплових мереж протяжністю 9,75 км.

Силами філії було переведено 8 існуючих котлів НИИСТУ-5 на тверде паливо (брикети) та встановлено 8 нових твердопаливних котлів типу АОТ, що дозволило в період початку сезону розпочати опалювальний сезон для бюджетних установ незалежно від виділених лімітів газу.

На реконструкцію котелень по вул. Загреблянська та вул. ЦюрупиД в" м. Куп'янськ розроблено проектно-кошторисну документацію, але із-за відсутності фінансування роботи не ведуться.

Потребують реконструкції ще 4 котельні:

- Котельня по вул. Лікарняна,2 м. Куп'янськ;

- Котельні по вул. Дмитріївська м. Куп'янськ;

- Котельня по вул. Постишева смт Куп'янськ-Вузловий;

- Котельня по вул. Індустріальна смт Куп'янськ-Вузловий. Котельні за адресою вул. 1 Травня,55 м. Куп'янськ та вул. Червона в

смт Куп'янськ-Вузловий потребують капітального ремонту.

На даний час ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» експлуатує 15 котелень, розташованих на території Куп'янської міської ради, з встановленими 70 котлами, загальною потужністю 91,486 Гкал/год, приєднаним навантаженням 48,408 Гкал/год, протяжністю теплових мереж 53,166 км. Кількість будинків, підключених до систем централізованого теплопостачання становить 234 од., з них 74 обладнані приладами обліку теплової енергії. Кількість абонентів складає 9 184 з них населення - 9 014, бюджет - 61, госпрозрахунок - 109. Загальна опалювальна площа 596,3 тис. м2.

З 01.08.2014 року Куп'янська філія експлуатує водопровідно-каналізаційне господарство селище Цукрозавод, а саме:

- 4 артсвердловини, 7,0 км водопровідних мереж, 1 водопровідна насосна станція, 2 резервуари;

1 каналізаційна насосна станція, 6,173 км каналізаційних мереж, каналізаційні очисні споруди.

Регулювання відпуску теплової енергії здійснюється відповідно до затверджених гідравлічних режимів роботи теплових мереж та температурних графіків. Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово протягом опалювального сезону, який встановлюється в залежності від температурного режиму.

Споживання теплової енергії у місті Куп’янськ за 2010-2014 роки, Гкал

| Категорія споживачів | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житловий сектор | 61117,868 | 67302,036 | 61366,718 | 56537,66 | 46238,573 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 16779,244 | 17542,895 | 16739,573 | 16656,118 | 13438,638 |
| Інші | 3477,665 | 3510,577 | 2619,315 | 2523,648 | 1792,852 |
| Разом | 81374,778 | 88355,509 | 80725,606 | 75717,431 | 61470,063 |

Рис. 2.1.1. Розподіл споживання теплової енергії за категоріями споживачів у місті Куп’янськ за 2010 – 2014 роки

Показники використання палива для виробництва теплової енергії

| Вид палива | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природний газ, м3 | 18141260 | 20473030 | 18769702 | 17628855 | 12780435 |
| Деревина, кг | 33600 |  |  |  | 102898 |
| Брикети, кг | 166660 |  | 118774 | 266310 | 86810 |
| Інше, кВт | 111248 | 97178 |  |  |  |

## 2.2.  Газозабезпечення

Куп'янське УЕГГ ПАТ «Харківгаз», було створено 31 серпня 1964 року, як дільниця з обслуговування газопроводу середнього тиску від ГРС-1 до ГРП на пл. Жовтневій, довжиною 2,9 км, ДУ=219 мм.

Дільниця підпорядковувалась службі газових мереж та регуляторних станцій Харківського управління газового господарства. В цьому ж році почалось будівництво газопроводу середнього тиску від пл. Жовтневої до Центральної районної лікарні. В березні 1965 року введений в експлуатацію цей газопровід, ГРП № 1, газифіковані лікувальні відділення лікарні та житлові будинки.

В 1965 році розроблена генеральна схема та виготовлені проекти на газифікацію міста Куп'янськ на правому та лівому березі р. Оскіл. Газифікація розвивалась швидкими темпами, в зв'язку з будівництвом Куп'янського ливарного заводу. Зі збільшенням об'єму робіт збільшився штат працівників. Куп'янська газова дільниця відділена в самостійне господарство. В жовтні 1965 року, після організації тресту "Харківгаз", дільниця перейшла в підпорядкування тресту і отримала назву –  Куп'янська виробнича дільниця. В лютому 1966 року була організована Куп'янська виробнича контора з експлуатації газового господарства. На обслуговуванні було газове господарство м. Куп'янська, смт. Куп'янськ-Вузлового, м. Чугуєва, м. Есхару, с. Рогань до створення Чугуївської контори.

В 1968 році, розпочалось будівництво бази служби експлуатації, яке було завершено в 1970 році. В 1967 році в м. Куп'янськ побудовано ПОБ-500. На обслуговування природним і скрапленим газом в 1974 р. прийнятий Дворічанський район, в 1975 році Шевченківський район.

В 1982 розпочато будівництво великої газонаповнювальної станції в м. Куп’янськ, яку ввели в експлуатацію в 1983 році. Побудовані та введені в експлуатацію в м. Куп'янську АГЗП №1 в 2002 році, АҐЗП №2 в 2004 році , АГЗП на Дворянській дільниці в 2010 році.

Вперше природний газ надійшов до споживачів м. Куп'янська у 1965році,   в селах Куп'янського району  у 1973 році.

На даний час постачання природного газу до газорозподільчих пунктів м.Куп'янська здійснюється Куп'янським ЛПУМГ з ҐРС-1 та ГРС-2, до смт. Ківшарівкз та смт. Куп'янськ-Вузловий – Куп'янським ЛПУМГ з ГРС-2.

Загальна протяжність ліній газопроводу по м. Куп'янськ становить 157652,75 м, а саме:

– високого тиску II категорії: сталеві газопроводи – 10974,63 м;

– середнього тиску: сталеві газопроводи – 29924,71  м, поліетиленові газопроводи – 160 м.;

Загальна протяжність  газопроводу  по  смт. Ківшарівка становить

25343,41 м., а саме:

– високого тиску   II   категорії:   сталеві   газопроводи – 12676,46 м., поліетиленові газопроводи – 48 м;

– середнього тиску: сталеві газопроводи – 1920,15 м.;

– низького тиску: сталеві газопроводи – 10698,80 м.

Загальна протяжність ліній газопроводу по смт. Куп’янськ-Вузловий становить 41569,82 м., а саме:

– високого тиску   II   категорії:   сталеві   газопроводи – 4890 м.;

– середнього тиску: сталеві газопроводи – 9669,88 м., поліетиленові газопроводи – 33 м.;

– низького тиску: сталеві газопроводи – 26071,94 м, поліетиленові газопроводи – 905 м.

Середній річний загальний обсяг споживання природного газу по місту складає 46546375 м3 .

Споживання природного газу у місті Куп’янськ за 2013-2015 роки,                   тис.м3

| Категорія споживачів | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житловий сектор | 25223,97 | 25224,20 | 27281,75 | 24676,56 | 24034,12 | 18560,01 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 20249,68 | 20449,68 | 21742,15 | 19008,17 | 14377,76 | 13086,02 |
| Інші | 9329,36 | 9526,18 | 9733,58 | 9075,27 | 8592,63 | 8228,54 |
| Разом | 54803,03 | 55200,07 | 49023,91 | 52760,02 | 47004,52 | 39874,58 |

Рис. 2.2.1. Розподіл споживання природного газу за категоріями споживачів у місті Куп’янськ за 2010 – 2015 роки

## 2.3. Електрозабезпечення

Електропостачання міста Куп'янськ здійснюється від повітряних ліній (ПЛ) 10 кВ довжиною 56,914 км (16 шт.), ПЛ 0,4 кВ довжиною 225,579 км (107 шт.), кабельних ліній (КЛ) 10 кВ довжиною 78,64 км (118 шт.), КЛ 0,4 кВ довжиною 22,089 км (112 шт.) і трансформаторних підстанцій (ТП) - 112 шт. (абонентських - 37).

Електропостачання смт. Ковшарівка здійснюється від ПЛ 10 кВ довжиною 4,573 км (3 шт.), ПЛ 0,4 кВ довжиною 3,541 км (3 шт.), КЛ 10 кВ довжиною 11,665 км (5 шт.), КЛ 0,4 кВ довжиною 32,311 км (142 шт.), і ТП -32 шт. (абонентських - 7). Електропостачання смт. Куп'янськ-Вузловий здійснюється від мереж Південної залізниці.

Споживання електроенергії в м. Куп'янськ, тис. Квт/год

| Категорія споживачів | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | 7245 | 9027 | 5952 | 5579 | 4200 |
| Сільгоспспоживачі | 6604 | 10664 | 10038 | 9421 | 10077 |
| Житлокомунгосп | 8626 | 8198 | 8282 | 8193 | 8083 |
| Державний бюджет | 728 | 691 | 703 | 689 | 697 |
| Місцевий бюджет | 4005 | 3888 | 3960 | 3727 | 3971 |
| в т.ч. вуличне освітлення | 574 | 465 | 336 | 325 | 313 |
| Населення по тарифу | 36640 | 37176 | 37111 | 37666 | 38373 |
| Інші споживачі | 12524 | 13371 | 10613 | 10490 | 11333 |
| Разом | 76372 | 83015 | 76659 | 75765 | 76734 |

Рис. 2.3.1. Розподіл споживання електроенергії за категоріями споживачів у місті Куп’янськ за 2010 – 2014 роки

## 2.4. Водопостачання та водовідведення

Підприємство, що надає послуги з центрального водопостачання та водовідведення, забезпечує підйом та подачу питної води, транспортування та очистку стічних вод від населення, підприємств та інших організацій. Об'єкти підприємства розташовані в межах м. Куггянська, смт. Ківшарівка, а також на землях Курилівської, Петропавлівської та Кіндрашівскої сільських рад на загальній площі 68,472 га.

Підприємство, що надає послуги з центрального водопостачання та водовідведення обслуговує:

Водопостачання:

-  артезіанські свердловини - 18 шт., 11 шт. з яких утворюють Голубівський водозабір на правому березі р.Оскіл, та 6 шт- Ківшарівскій водозабір на лівому березі р.Оскіл.

-     водопровідні  насосні  станціі  2-го  підйому  - 2  шт.  (Голубівського  та Ківшарівського водозабору)

-    водопровідні насосні станції 3-го підйому - 2 шт. ( «Ювілейна» та «Комсомольська»)

-   водопровідні мережі -  149,17 км, діаметром від  40 мм до 500 мм, (найстаріша лінія укладена в 1940 році)

Водовідведення:

- каналізаційні насосні станції – 5 шт. збудовані в 1967-1980 роках, потребують реконструкції;

- каналізаційні мережі - 66,43 км, діаметром від 100 мм до 1200 мм, збудовані в 1967-1993 роках, потребують ремонту.

Запланований термін служби металевих водопровідних мереж становить 20 років. Водопровідні мережі підприємства на сьогодні експлуатуються вже від 30 до 50 років, більшість з них пошкоджені корозією, пропускна можливість мереж зменшилась в два і більше разів. Близько 60 відсотків водопровідних мереж використали свій термін експлуатації.

В результаті зношеності мереж водопроводу збільшилась кількість аварійних ситуацій на них (2-3 пошкодження в день),що спричиняє великі втрати води, перебої у водопостачанні, зниження тиску та вторинне забруднення води. Внаслідок чого виникає необхідність проведення робіт з заміни зношених ділянок водопровідних мереж.

Артезіанські свердловини,що забезпечують постачання питної води до водопровідної мережі, обладнані глибинними насосами типу ЕЦВ 10-63-80 та ЕЦВ 10-63-110. Через брак коштів на 4-х артезіанських свердловинах відсутні насоси, також свердловини не обладнані водомірними пристроями.

Каналізаційні насосні станції підприємства потребують реконструкції, а мережі каналізації заміни. 16.2 км каналізаційних мереж знаходяться в аварійному стані. Періодичність виникнення аварій на мережах і спорудах водовідведення становить 2-3 аварії на добу. Насосне обладнання, споруди, запірна арматура морально застарілі, електрообладнання енергоємне, під дією агресивних стічних вод зруйноване корозією, фізично зношене на 70 відсотків.

Напірний каналізаційний колектор від КНС-1 до очисних споруд потребує заміни (існуюча нитка колектору протяжністю 7093 м була введена в експлуатацію в 1967 р).

В аварійному стані знаходиться частина самопливних коллекторів м.Куп'янська та смт. Ківшарівка. 60% трубопроводів повністю замортизована та підлягає заміні

КНС-1 - головна каналізаційна насосна станція м.Куп'янська,була збудована в 1967 році,на теперішній час обладнання та запірна арматура потребують негайної заміни. На каналізаційній насосній станції №1 відсутні механічні граблі для очищення стоків,що надходять, від сміття.

Очисні споруди каналізації:

Очисні споруди каналізації повної механічної та біологічної очистки, потужністю 24,0 тис. м3/добу були збудовані в 1967 році (1 черга) та в 1982році (2 черга). Обладнання, мережі та запірна арматура працюють в агресивному середовищі,швидко пошкоджуються корозією, споживають велику кількість електроенергії, потребують поступової заміни відповідно до проекту " Реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж".

Найбільшим споживачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є - населення, частка якого у загальних обсягах реалізації послуг становить 89,6 і 63,4 відсотків відповідно. Частка суб'єктів господарювання в обсягах реалізації послуг складає 10,4 і 36,6 відсотки відповідно.

Частині суб'єктів господарювання надаються послуги лише з водовідведення. зокрема. ПАТ «Куп'янський молочноконсервний комбінат». ТОВ «Компанія Бел-Гер» та ВАТ «Кулінічівський хлібозавод», оскільки вони використовують індивідуальні джерела водопостачання.

Найбільш серйозними проблемами водопостачання та водовідведення є надмірне споживання електроенергії на КНС і ВНС. Потужність і продуктивність насосних станцій водопроводу і КНС перевищують поточні потреби.

Причиною високого споживання електроенергії є низький ККД насосів, невідповідність насосного обладнання гідравлічним параметрам мережі, великі втрати води, високе неекономічне водоспоживання населенням.

Згідно зі звітними даними населення в середньому споживає 120 л води на 1 особу за добу. Якщо ж розглядати фактичні обсяги підйому та подачі води, то ситуація є зовсім іншою. Проведені заміри на водозаборі дають підстави вважати, що підйом та подача води перевищують звітні дані, а значить і водоспоживання населенням є вищим за 230 л на 1 особу за добу. Така ситуація пояснюється зношеністю внутрішньобудинкових систем і сантехнічного обладнання у квартирах, а також неекономним використанням води споживачами.

Споживання води у місті м. Куп'янськ, тис. м3

| Категорія споживачів | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | 123,5 | 117,4 | 107,1 | 99,2 | 96,5 |
| Населення | 1199,8 | 1063,9 | 1000,9 | 964,3 | 906,2 |
| Інші | 57,5 | 45,5 | 38,8 | 37,8 | 37,9 |
| Разом | 1380,8 | 1226,8 | 1146,8 | 1101,3 | 1040,6 |

Рис. 2.4.1. Розподіл споживання води за категоріями споживачів у місті Куп’янськ за 2010 – 2014 роки

## 2.5.  Вуличне освітлення

Мережа вуличного освітлення м. Куп’янська обслуговується житлово-комунальним підприємством №1 Куп’янської міської ради. Фінансування робіт з утримання вуличного освітлення та оплата електроенергії здійснюється за рахунок місцевого бюджету. У зазначених роботах задіяна автовежа ГАЗ-53 АП17 та бригада електриків (3 штатних одиниці).

Характеристика мережі вуличного освітлення м. Куп’янська станом на

01.01.2016 року

| Показники | Код рядка | За звітний рік | За попередній рік |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Б | 1 | 2 |
| Розділ 1. Зовнішнє освітлення населених пунктів |  |  |  |
| Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів – всього, км | 01 | 134,9 | 134,9 |
| у тому числі: кабельні мережі | 02 |  |  |
| повітряні мережі | 03 | 134,9 | 134,9 |
| Кількість світлоточок за типами джерел світла – всього, тис. шт. | 04 | 1,263 | 1,263 |
| у тому числі: лампи розжарювання | 05 | 0,147 | 0,154 |
| компактні люмінесцентні | 06 |  |  |
| ртутні | 07 | 0,756 | 0,720 |
| натрієві | 08 | 0,360 | 0,389 |
| металогалогенні | 09 |  |  |
| світлодіодні джерела світла | 10 |  |  |
| Кількість автоматизованих систем дистанційного управління зовнішнім освітленням – всього, шт. | 11 |  |  |
| Кількість приладів обліку електричної енергії, яка споживається системами зовнішнього освітлення населених пунктів – всього, шт. | 12 | 35 | 35 |
| у тому числі прилади диференційного обліку електричної енергії | 13 | 32 | 32 |
| Кількість спожитої електроенергії – всього, тис. кВт/год | 14 | 328,3 | 335,016 |
| Кількість електроенергії, спожитої на роботу 1 світлоточки, кВт/год | 15 | 259,9 | 265,2 |
| Витрати на електроенергію, спожиту на зовнішнє освітлення, тис. грн. | 16 | 378,0 | 357,408 |
| Обсяги виконаних робіт, тис. грн. | 17 | 239,4 | 208,7 |

Показники енергозатрат на освітлення вулиць у місті Куп'янськ, тис. кВт.

| Сектор | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вуличне освітлення | 574 | 465 | 336 | 325 | 313 |

Рис. 2.5.1. Споживання електроенергії на освітлення вулиць у місті Куп’янськ за 2010 – 2014 роки

## 2.6.  Житловий фонд міста

Житлове господарство знаходиться в підпорядкуванні територіальної громади міста, складається з 305 багатоквартирних житлових будинків, загальгної площею 904,811 м2, в тому числі 10 будинків ОСББ, 10 – житлово-будівельних кооперативів, в  яких виконавцями послуг з утримання будинків, споруд  та  прибудинкових територій визначено ЖКП-1, ТОВ "Керуюча компанія "КомЕнерго-Куп’янськ" та КП «Куп’янські міські теплові мережі» . Завдяки  ініціативі  мешканців  міста  та  підтримці  органів  місцевого  самоврядування   створено 21  будинковий  комітет.

## 2.7.  Промисловість

Місто Куп'янськ є одним з потужних промислових міст Харківщини. Ключовими підприємствами, які нині визначають економіку міста, є підприємства переробки сільськогосподарської продукції і велика група підприємств залізничного вузла, який є одним з найбільших в східному регіоні України.

В структурі обсягів виробленої промислової продукції за 2014 рік найбільшу частку займають підприємства харчової галузі, яка становить 99,2%.

Основні підприємства:

– "Юніверсал Фіш Компані" – рибопереробне підприємство, спроектоване і побудоване згідно європейських стандартів. Перші кроки в рибний бізнес рибна компанія зробила в 1996 році і відразу ж заявила про себе як про надійне, стабільне і перспективне підприємство.
У 1997 році компанією були зроблені перші імпортні поставки рибопродуктів, з'явились перші покупці, організовано перше виробництво і випущена перша продукція. Основний напрямок діяльності - імпорт, переробка, оптова та роздрібна торгівля морепродуктами.

– ПАТ "Куп'янський молочноконсервний комбінат" був введений в експлуатацію в жовтні 1957 року як завод з виробництва згущеного молока з проектною потужністю 20 мільйонів умовних банок на рік. ПАТ «Куп'янський МКК» - це унікальний комплекс з трьома технологічними цехами на одному виробничому майданчику: цех молочних консервів згущених з цукром, цех цільномолочної продукції з ділянками по виробництву масла солодковершкового, молока ультрапастеризованого і сирних продуктів, цех з виробництва сухих молочних продуктів.

– ТОВ "М'ясокомбінат Куп'янський" спеціалізується в промислових масштабах забоєм худоби, кролів і птиці, переробкою м'яса на різноманітні харчові продукти. На нашому м'ясокомбінаті відбувається максимальне комплексне використання сировини. Переробка його відбувається на потокових лініях із застосуванням автоматизації.

## 2.8.  Комунальне господарство

Обслуговування комунального господарства міста здійснюють наступні

організації:

– УЖКГ та МБ, здійснює аналіз стану житлово-комунального господарства, організацію виконання державних програм, розроблення і реалізацію місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території району, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовищ.

– ЖКП-1, діяльність  комунального  підприємства спрямована  на обслуговування  і утримання житлового фонду, об'єктів  соціальної сфери,  реєстрація  населення, надання послуг  з ремонту  житлового  фонду  і нежитлових приміщень, вивезення ТБО, утримання доріг, озеленення прибудинкових територій.

– КП «Куп’янські міські теплові мережі» – діяльність підприємства спрямована на забір, очищення та постачання води, обслуговування  і утримання житлового фонду.

– КП «Комсервіс» Куп'янської міської ради Харківської області, є виконавцем послуг з постачання холодної питної води  та водовідведення для всіх категорій споживачів м. Куп’янська та Куп’янського району, населення, підприємств та організацій.

– Куп’янська телерадіокомпанія, підприємство, що надає рекламно-інформаційні послуги та видає і розповсюджує міськрайонну газету «Вісник Куп’янщини».

–    Куп’янське БТІ, підприємство здійснює свою діяльність у галузі технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна  на території міста Куп’янська та Куп’янського району.

## 2.9. Заклади освіти, медицини, культури, відпочинку і спорту

### 2.9.1 Загальноосвітні школи та навчальні заклади

У м. Куп’янську функціонують 10 загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа дошкільних закладів м. Куп’янська у 2014 році включає  7 дошкільних навчальних закладів  і 2 навчально-виховні комплекси, в яких  функціонує 84 дошкільні групи. У місті функціонують 2 позашкільних навчальних заклади: центр дитячої та юнацької творчості та дитячо-юнацька спортивна школа; інформація стосовно площ та кількості учнів по кожному закладу відображена в таблиці

| № п/п | Назва закладу | Загальна площа, м2 | Кількість учнів |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (2014р.) |
| 1 | Куп’янська гімназія № 1 Куп’янської міської ради Харківської області | 1806 | 175 |
| 2 | Куп’янська гімназія № 2 Куп’янської міської ради Харківської області | 7812 | 401 |
| 3 | Куп’янський навчально виховний комплекс «Школа-гімназія № 3» Куп’янської міської ради Харківської області | 5939 | 667 |
| 4 | Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Куп’янської міської ради Харківської області | 9976 | 913 |
| 5 | Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя Радянського Союзу М.Ф. Хімушина Куп’янської міської ради Харківської області | 7614 | 490 |
| 6 | Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Куп’янської міської ради Харківської області | 4678 | 826 |
| 7 | Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської області | 5095 | 483 |
| 8 | Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Куп’янської міської ради Харківської області | 7346 | 633 +70 з заочною формою навчання |
| 9 | Куп’янський навчально-виховний комплекс № 2 Куп’янської міської ради Харківської області | 6872 з ураху- ванням площі дитсадка | 275 |
| 10 | Куп’янський навчально-виховний комплекс № 7 Куп’янської міської ради Харківської області | 3569 з ураху- ванням площі дитсадка | 233 |

У сучасних умовах саме позашкільна освіта створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дітей і підлітків. Залучення дітей різних вікових категорій до участі в гуртках за напрямами позашкільної освіти є також дієвим засобом попередження злочинності та правопорушень учнівської молоді.

### 2.9.2 Лікувальні установи

Куп’янська міська центральна лікарня

Мережа лікарні

| Відділення | Кількість ліжок (факт 2014) |
| --- | --- |
| Хірургічне | 40 |
| Гінекологічне | 30 |
| Терапевтичне | 30 |
| Кардіологічне | 30 |
| Офтальмологічне | 20 |
| Неврологічне | 30 |
| Інфекційне | 30 |
| Урологічне | 30 |
| Акушерське | 30 |
| Всього по КЦМЛ | 270 |

Куп’янська  міська  лікарня

Мережа лікарні

| Відділення | Кількість ліжок (факт 2014) |
| --- | --- |
| Терапевтичне | 25 |
| Травматологічне | 35 |
| Дит. педіатричне відділення | 30 |
| Неврологічне | 20 |
| Отолорінгологічне | 20 |
| Дит.інфекційне відділення | 20 |
| Всього: | 150 |

### 2.9.3 Установи культури

У місті Куп’янськ станом на 01.01.2016 року працює 9 закладів культури, які входять в структуру управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради, а саме:

1. Палац культури імені В.І.Кошелєва.

2. Міський парк культури і відпочинку.

3. Куп'янський краєзнавчий музей.

4. Куп’янська дитяча музична школа № 1.

5. Куп’янська дитяча музична школа № 2.

6. Куп’янська дитяча музична школа № 3.

7. Міська бібліотека № 1.

8. Міська бібліотека № 2.

9. Міська бібліотека № 3.

### 2.9.4 Спортивні заклади

- КУФКС  МЦФЗН «Спорт для всіх»- «Спартак»:

- Дитячо-юнацька спортивна школа «Металург»:

- Яхт-клуб «Оскіл»:

- Спортивний клуб «Локомотив»:

- Підлітковий спортивний клуб «Мрія»:

- Спортивний клуб «Шотокан»:

- Спортивний клуб «Алєв»

- Спортивний клуб «Олімп»:

- Спортивний клуб «Фаворит»

- Спортивний клуб «Фотон»

- Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Фортуна»

## 2.10. Транспортна інфраструктура

Кількість вулиць по м. Куп’янську – 178 шт., смт. Куп’янськ-Вузловий – 55 шт., смт. Ківшарівка (назви вулиць відсутні). Загальна протяжність автомобільних доріг міста та селищ, які належать до комунальної власності, складає 139,9 км (м. Куп’янськ – 107,3 км, смт. Куп’янськ-Вузловий – 26,2 км, смт. Ківшарівка – 6,4 км). З них мають асфальтобетонне покриття – 46,2 км, вдосконалене покриття (щебеневе, гравійне) – 86,5 км, ґрунтове покриття – 7,2 км.

Автомобільні дороги м. Куп’янська в цілому знаходяться у задовільному стані. Двічі на рік спільно з представниками Куп’янського ВДАІ проводиться їх сезонний технічний огляд, складаються відповідні акти з зафіксованими недоліками (ямковість, відсутність дорожньої розмітки та знаків, потреба у капітальному, поточному або середньому ремонті тощо). Відповідно до отриманої інформації складається попередній план проведення ремонтних робіт на об’єктах дорожнього господарства на поточний рік за рахунок місцевого бюджету та в межах доведених субвенцій з державного та обласного бюджету (у разі їх наявності). Також затверджується ліміт фінансування робіт по утриманню дорожнього господарства.

Вищезазначені автомобільні дороги з усіма типами покриття знаходяться на балансі житлово-комунального підприємства №1 Куп’янської міської (139,9 км). Підприємство здійснює їх утримання протягом року за кошти місцевого бюджету та виступає замовником робіт по їх поточному ремонту (кошти бюджетів усіх рівні). Замовником робіт по капітальному ремонту за рахунок коштів бюджетів усіх рівні виступає УЖКГА та МБ КМР.

Крім того в межах м. Куп’янська проходить автомобільна дорога загальнодержавного значення Чугуїв-Мілове, яка має асфальтобетонне покриття та обліковується на балансі ДП «Харківський облавтодор». Обслуговування та ремонт зазначеної автомобільної дороги здійснюється філією "Куп'янський райавтодор" ДП «Харківський облавтодор». Загальна протяжність ділянки автомобільної дороги державного значення Чугуїв-Мілове, яка знаходиться в межах м. Куп’янська, складає 5,6 км (вул. Дзержинського – 2,7 км, вул. Кузнєчна – 0,6 км, вул. Харківська – 2,3 км).

У місті розташований великий залізничний вузол станції Куп'янськ, Естакадний, Платформа 523 км, Заоскілля, Оливіно, Бригадний , Куп'янськ - Сортувальний, Куп'янськ-Вузловий.

Рис. 2.10.1. Мережа доріг Куп’янська та району

Споживання палива автомобільним транспортом у

м. Куп’янськ за 2010-2014 роки, тис. тонн

| № п/п | Вид палива | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Бензин | 646,3 | 748,3 | 647,4 | 540,4 | 594,0 |
| 2 | Дизельне паливо | 5176,8 | 5277,7 | 5324,7 | 4903,1 | 5113,3 |
| 3 | Пропан і бутан скраплених | 483,7 | 458,7 | 474,3 | 503,4 | 485,5 |
|  | Разом | 6306,8 | 6484,7 | 6446,4 | 5946,9 | 6192,8 |

* Дані виведені згідно даних Головного управління статистики у Харківській області

# 3. ЕНЕРГОБАЛАНС МІСТА

З метою якісного визначення та чіткого порівняння споживання різних видів енергоносіїв необхідно скласти енергетичний баланс міста як по видах енергоносіїв так і по категоріях споживачів. Усі види енергоносіїв подаються у єдиній величині МВт. год. Для переведення використовуються нижченаведені коефіцієнти.

Коефіцієнти переведення енергоресурсів

з натуральних величин в МВт. год.

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в МВт. год. |
| --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 1Гкал | 1,16 |
| Електроенергія | 1 000 кВт. год. | 1 |
| Природний газ | 1 000 м3 | 9,4 |
| Бензин | 1тн. | 12,4 |
| Дизельне паливо | 1тн. | 11,8 |

Споживання природного газу у місті Куп’янськ

за 2010-2015 роки, МВт. год.

| Сектор |  | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Житловий сектор | 237105,40 | 632639,13 | 256448,48 | 231959,75 | 225920,75 |
| 2. | Бюджетна та комунальна інфраструктура | 190347,02 | 164903,21 | 204376,29 | 178676,82 | 135150,94 |
| 3. | Інше | 87696,06 | 32999,42 | 91495,68 | 85307,59 | 80770,80 |
| Разом |  | 515148,48 | 830541,78 | 495944,16 | 441842,49 | 495964,16 |

Споживання теплової енергії у місті Куп’янськ

за 2010-2014 роки, МВт. год.

| Сектор |  | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Житловий сектор | 70896,73 | 78070,36 | 71430,86 | 65809,84 | 53821,69 |
| 2. | Бюджетна та комунальна інфраструктура | 19463,92 | 20349,75 | 19484,86 | 19387,72 | 15642,57 |
| 3. | Інше | 4034,09 | 4072,69 | 3048,88 | 2937,53 | 2086,88 |
| Разом |  | 94394,74 | 102492,8 | 93964,60 | 88135,09 | 71551,14 |

Споживання електоенергії у місті Куп’янськ

за 2010-2014 роки, МВт. год.

| Категорія | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промисловість | 7245 | 9027 | 5952 | 5579 | 4200 |
| Сільгоспспоживачі | 6604 | 10664 | 10038 | 9421 | 10077 |
| Житлокомунгосп | 8626 | 8198 | 8282 | 8193 | 8083 |
| Державний бюджет | 728 | 691 | 703 | 689 | 697 |
| Місцевий бюджет | 4005 | 3888 | 3960 | 3727 | 3971 |
| в т.ч. вуличне освітлення | 574 | 465 | 336 | 325 | 313 |
| Населення по тарифу | 36640 | 37176 | 37111 | 37666 | 38373 |
| Інші споживачі | 12524 | 13371 | 10613 | 10490 | 11333 |
| Разом | 76372 | 83015 | 76659 | 75765 | 76734 |

Споживання палива транспортними засобами

у місті Куп’янськ

за 2010-2014 роки, МВт. год.

| № п/п | Вид палива | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Бензин | 8014,12 | 9278,92 | 8027,76 | 6700,96 | 731,6 |
| 2 | Дизельне паливо | 61086,24 | 62276,86 | 62831,46 | 57856,58 | 60336,94 |
| 3 | Пропан і бутан скраплених | 5949,51 | 5642,01 | 5833,89 | 6191,82 | 76171,44 |
|  | Разом | 75049,87 | 77197,79 | 76693,11 | 70749,36 | 137239,98 |

На підставі аналізу ринку споживання енергоресурсів визначено чотири основних сектора кінцевих споживачів:

- Житловий сектор;

- Бюджетна та комунальна інфраструктура;

- Промисловість (включаючи компобуд та будівлі сфери послуг);

- Транспорт;

- Інше (релігійні та громадські організації).

Споживання енергоресурсів в місті Куп’янськ за визначеними секторами кінцевих споживачів у 2010 році, в натуральних одиницях

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія, МВт.год. | Теплова енергія, Гкал. | Природний газ, тис.м3 | Пальне, тонн |  |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |
| Житловий сектор | 36640 | 61117,868 | 25223,979 | - | - |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 13359 | 16779,24 | 20249,683 | - | - |
| Промисловість | 7245 | - | - | - | - |
| Транспорт | - | - | - | 646,3 | 5176,8 |
| Інше | 12524 | 3477,665 | 9329,368 |  |  |
| РАЗОМ | 69723 | 81374,773 | 54803,030 | 646,3 | 5176,8 |

Споживання енергоресурсів в місті Купянськ за визначеними

секторами кінцевих споживачів у 2014 році, в натуральних одиницях

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія, МВт.год. | Теплова енергія, Гкал. | Природний газ, тис.м3 | Пальне, тонн |  |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |
| Житловий сектор | 38373 | 46238,573 | 24034,122 | - | - |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 12751 13438,638 |  | 14377,76 | - | - |
| Промисловість | 4200 | - | - | - | - |
| Транспорт | - | - | - | 594,0 | 5113,3 |
| Інше | 11333 | 1792,852 | 8592,638 |  |  |
| РАЗОМ | 66657 | 61470,063 | 47004,52 | 594,0 | 5113,3 |

З метою полегшення аналізу даних по споживанню енергоресурсів кінцевими споживачами наведемо їх у єдиній величині МВт.год.

Споживання енергоресурсів в місті Куп’янськ за визначеними

секторами кінцевих споживачів 2010 році, Мвт.год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ | Пальне |  | РАЗОМ |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |  |
| Житловий сектор | 36640 | 70896,73 | 237105,40 | - | - | 344886,6 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 13359 | 19463,92 | 164903,21 | - | - | 197793,25 |
| Промисловість | 7245 | 4034,09 | - | - | - | 7245 |
| Транспорт | - | 94394,74 | - | 8014,12 | 61086,24 | 69100,36 |
| Інше | 12524 | 70896,73 | 87696,06 | - | - | 104268,06 |
| РАЗОМ | 69768 | 19463,92 | 489704,67 | 8014,12 | 61086,24 | 723293,27 |
| Доля, % | 9,65 | 13,1 | 67,71 | 1,1 | 8,44 | 100 |

Споживання енергоресурсів в місті Куп’янськ за визначеними

секторами кінцевих споживачів 2014 році, Мвт.год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ | Пальне |  | РАЗОМ |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |  |
| Житловий сектор | 38373 | 53821,69 | 225920,75 |  |  | 318115,44 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 12751 | 15642,57 | 135150,94 |  |  | 163544,51 |
| Промисловість | 4200 | - | - |  |  | 4200 |
| Транспорт | - | - | - | 7365,6 | 60336,94 | 67702,54 |
| Інше | 11333 | 2086,88 | 80770,80 |  |  | 94190,68 |
| РАЗОМ | 66657 | 71551,15 | 441842,49 | 736,6 | 60336,94 | 647753,17 |
| Доля, % | 10,28 | 11,05 | 68,21 | 1,14 | 9,32 | 100 |

Як видно з вищенаведених таблиць найбільшим споживачем енергоресурсів у місті  Куп’янськ є житловий сектор. Споживання електроенергії та теплової енергії залишається домінуючим у місті.

Аналіз споживання енергоресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів між 2010 та 2014 роками у місті Куп’янськ: тенденція змін щодо обсягів споживання,МВт.год.

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги споживання енергоресурсів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ | Пальне |  | РАЗОМ |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |  |
| Житловий сектор | +1733 | - 17319,5 | -11184,65 |  |  | -26771,15 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | -608 | - 3888,47 | -29752,27 |  |  | -34248,74 |
| Промисловість | -3045 | - | - |  |  | -3045 |
| Транспорт | - | - | - | -648,52 | -749,3 | -1397,82 |
| Інше | - 1191 | - 1962 | -6925,26 |  |  | -10078,26 |
| РАЗОМ | -3111 | -23169,97 | -47862,18 | -648,52 | -749,3 | -75540,97 |

Протягом цих п’яти років у місті Куп’янськ дещо збільшилися витрати електроенергії у житловому секторі, та суттєво скоротилися у бюджетній та промисловій сфері. Такий результат в основному досягнутий завдяки впровадженню у використання енергозберігаючих заходів та в результаті зменшення виробництва. Помітне скорочення використання теплової енергії у житловому секторі, що пояснюється переходом на індивідуальне  опалення та утеплення будинків.

# 4. ОЦІНКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ВИКИДІВ

Для визначення базового року та розрахунку базового кадастру викидів СО2 проаналізовано споживання енергетичних ресурсів у місті Рівному за 2010 – 2014 роки. Базовим роком для оцінки поточного рівня викидів в цьому Плані дій приймається 2010-й рік, оскільки починаючи з цього року наявна найбільш повна та достовірна інформація про споживання енергоносіїв у місті.

При розрахунку викидів СО2 будуть використовуватись стандартні коефіцієнти Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату. Розрахунок базового кадастру викидів було виконано відповідно до вимог представлених у методичних рекомендаціях написання «плану дій». При формування базового кадастру викидів було зроблено повний зріз інформації по відповідному року з різних джерел з метою отримання достовірної інформації про споживання усіх видів енергетичних ресурсів. А відповідно і викидів вуглекислого газу в атмосферу.  Даний базовий кадастр викидів буде в подальшому розраховуватися кожні два роки з метою дослідження тенденції зменшення, а також у разі необхідності внесення коректив до Плану Дій. Базовий кадастр викидів визначає обсяг СО2, який викидається у зв’язку з енергоспоживанням на території міста в базовому році. Він дозволяє визначити головні антропогенні джерела емісії СО2 та відповідно визначити головні заходи, спрямовані на зменшення викидів. Базовий кадастр викидів є інструментом, який дозволяє міським органам влади виміряти вплив запропонованих заходів, спрямованих на покращення ситуації з викидами СО2 в місті.

Розрахунок базового кадастру викидів наведений нижче.

Коефіцієнти викидів СО2 на одиницю ресурсу*

| Енергоресурс | Натуральний показник | Значення в тонн |
| --- | --- | --- |
| Електроенергія | 1МВт.год. | 0,460 |
| Теплова енергія | 1МВт.год. | 0,268 |
| Природний газ | 1МВт.год. | 0,202 |
| Бензин | 1МВт.год. | 0,249 |
| Дизель | 1МВт.год. | 0,267 |

*Для розрахунків застосовувались стандартні коефіцієнти викидів для горючого палива, запропоновані ініціативою Європейської комісії «Угода мерів». Коефіцієнт переводу електроенергії в тони СО2  використовується той, який зазначений у офіційному документі Угоди мерів «Посібник. Як розробити План дій для сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР). Частина 2. Базовий кадастр викидів».

Кадастр викидів СО2 за 2010 рік, тонн

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ | Пальне |  | РАЗОМ |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |  |
| Житловий сектор | 16854,4 | 19065,841 | 47895,29 | - | - | 83815,53 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 6145,1 | 5234,319 | 33310,45 | - | - | 44689,87 |
| Промисловість | 3332,7 | - | - | - | - | 3332,7 |
| Транспорт | - | - | - | 1995,52 | 15210,47 | 17205,99 |
| Інше | 5761,04 | 1084,87 | 17714,61 |  |  | 24560,52 |
| РАЗОМ | 32093,24 | 25385,03 | 98920,35 | 1995,52 | 15210,47 | 173604,61 |

Кадастр викидів СО2 за базовий 2014 рік, тонн

| Сектора кінцевих споживачів енергоресурсів | Обсяги викидів СО2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електрична енергія | Теплова енергія | Природний газ | Пальне |  | РАЗОМ |
|  |  |  |  | Бензин | Дизель |  |
| Житловий сектор | 17651,58 | 14424,21 | 45635,99 | - | - | 77711,78 |
| Бюджетна та комунальна інфраструктура | 5865,46 | 4192,21 | 27300,48 | - | - | 37358,15 |
| Промисловість | 1932 | - | - | - | - | 1932 |
| Транспорт | - | - | - | 1834,03 | 16109,96 | 17943,99 |
| Інше | 5213,18 | 559,28 | 16315,70 | - | - | 22088,16 |
| РАЗОМ | 30662,22 | 19175,7 | 89252,17 | 1834,03 | 16109,96 | 157034,08 |

Отже, базовий рівень викидів у місті Купянськ від використання енергоресурсів становить 173,6 тис. тонн СО2 в рік.

Рівень викидів парникових газів від використання енергоресірсів у місті Куп’янськ за останні роки зменшився приблизно на 9 %, що є наслідком впровадження енергозберігаючих проектів.

Дані розрахунки наявно показують, що головним джерелом викидів парникових газів у атмосферу у місті Куп’янськ є житловий сектор (споживання енергоресурсів населенням міста), у якому спостерігається постійна тенденція до їх збільшення.

Таким чином, базовий рівень викидів вуглекислих газів в атмосферу за 2010 рік становив 173604,61 тонн СО2.

Такі висновки відкривають перед міською владою необхідність корегування політики по енергозбереженню, головним пунктом якої має бути робота з населенням (формування енергоощадливої поведінки, пропагування енергозберігаючих технологій та інше).

# 5. ПЛАН ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

- 5.1. Мета та завдання Плану дій

У цьому розділі міститься коротка інформація про план дій у період з 2016 по 2020 роки, направлених на зменшення викидів вуглекислого газу у місті Куп’янськ.

Цей План дій передбачає застосування інформаційних та технічних заходів. Реалізація таких заходів з енергоефективності вимагає застосування належного фінансування та доцільних політичних інструментів.

Впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності сприятиме зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів, що в свою чергу є запорукою зменшення шкідливих викидів в атмосферу та попередженню глобального потепління та змін клімату.

На виконання зобов’язання в рамках Угоди мерів, кожні 2 роки реалізації (2018, 2020) складатимуться та заслуховуватимуться звіти про досягнуті результати роботи для доопрацювання заходів та моніторингу викидів вуглекислого газу.

Враховуючи інформацію, наведену в попередньому розділі, при існуючому обсягу викидів 173604,61 тонн СО2, щоб досягти цілей, встановлених цим Планом дій (понизити викиди СО2 у місті на 20 %), необхідно в натуральному виразі добитись сумарного зменшення емісії СО2 щонайменше на 34720,92 тонн протягом періоду 2016-2020 років. Це означає, що орієнтовні середні показники зниження  цих обсягів щороку повинні становити 8680,23 тони.

- 5.2.  Нормативно-правова база Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Куп’янськ

З метою дотримання принципу законності та правомірності при підготовці Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Рівного були використані такі нормативно-правові акти:

● Закон України "Про ратифікацію Рамкової Конвенція ООН про зміну клімату" від 29.10.1996 № 435/96-ВР;

● Закон України "Про енергозбереження" від 01.07.1994 № 74/94-ВР;

● Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

● Закон України "Про альтернативні джерела енергії" від 20.02.2003 № 555- IV;

● Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року" від 21.12.2010 № 2818-VI;

● постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності

та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки";

● постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148 "Про Комплексну державну програму енергозбереження України";

● розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2013 № 1071-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року";

● постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2006 № 631 "Про визначення пріоритетних напрямів енергозбереження".

Додатково використано такі документи:

● Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992;

● Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997;

● Угода мерів щодо сталого розвитку та захисту клімату – загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською Комісією, від 15.01.2009.

- 5.3. Заплановані заходи, спрямовані на скорочення викидів СО2

| № | Зміст заходу | Відповідальна особа, відділ чи організація | Термін реалізації | Прогнозовані обсяги фінансування, тис. грн.* | Очікувана економія енергії, МВт.год./рік** | Очікуване скорочення викидів СO2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення Днів Енергії | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 25,0 | 47,4 | 13,19 |
| 2 | Проведення занять з енергозбереження в школах | Відділ освіти КМР | 2016-2020 | 3,0 | 20,4 | 6,12 |
| 3 | Створення серед учнів 9-11 класів моніторингових груп, що контролюють споживання тепла, електрики та води в приміщеннях шкіл | Відділ освіти КМР | 2017 | 1,0 | 2,0 | 0,9 |
| 4 | Залучення шкільних моніторингових груп до написання планів по підвищенню енергоефективності в школах та проведення конкурсу на найкращий план | Відділ освіти КМР , Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 4,0 | 0,7 | 0,42 |
| 5 | Видання (закупівля) підручників на тему енергозбереження | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 12,0 | 15,7 | 4,71 |
| 6 | Проведення конкурсу дитячого малюнку на тему: «Енергозбереження» | Відділ освіти КМР, Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 1,0 | 2,3 | 0,70 |
| 7 | Проведення конкурсу фотографії на тему енергозбереження та екології у місті Куп’янськ | Куп’янська міська рада, Відділ освіти КМР | 2016-2020 | 4,0 | 7,2 | 2,2 |
| 8 | Заохочення членів ОСББ та мешканців інших будинків до зменшення енерговикористання в житловому секторі у формі матеріального та морального стимулювання | Куп’янська міська рада, ОСББ | 2016-2020 | 300,0 | 57,8 | 17,3 |
| 9 | Заохочення підприємств до застосування стандарту ISO: 50001 | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 2,0 | 134,1 | 54,2 |
| 10 | Проведення тематичних сеансів з показу презентацій та фільмів на тему енергозбереження та екології | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 7,0 | 18,7 | 5,6 |
| 11 | Розповсюдження листівок серед жителів міста з інформацією про заходи з енергозбереження | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 10,0 | 6,9 | 2,1 |
| 12 | Проведення енергоаудитів будівель бюджетної сфери та тепломереж міста | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 140,0 | 0 | 0 |
| 13 | Проведення енергомоніторингу та аналізу споживання енергоресурсів та енергоносіїв | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 4,0 | 62,4 | 18,7 |
| 14 | Впровадження програмного продукту «ІСЕ» для здійснення ефективного моніторингу споживання енергоресурсів бюджетними установами | Куп’янська міська рада, Відділ освіти КМР, КЗОЗ КЦМЛ, ТОВ «ФІАТУ» | 2016-2017 | 129,2 | 0 | 0 |
| 15 | Встановлення лімітів на споживання паливно-енергетичних ресурсів та води в організаціях, які фінансуються з місцевого бюджету | Куп’янська міська рада | 2018 | 0,2 | 32,1 | 9,6 |
| 16 | Проведення тематичних конференцій, семінарів,«круглих столів» з громадськістю | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 20,0 | 24,8 | 7,4 |
| 17 | Проведення опитувань жителів або працівників будинків щодо яких планується впровадження енергоефективних заходів | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 1,5 | 2,4 | 0,7 |
| 18 | Ведення тематичної рубрики в місцевих ЗМІ | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 6,0 | 50,5 | 15,1 |
| 19 | Організація та оснащення постійно діючої виставки сучасних енергоефективних технології | Куп’янська міська рада | 2017 | 115,0 | 59,0 | 23,6 |
| 20 | Стимулювання «зеленого будівництва» у місті | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 7,0 | 20,6 | 6,1 |
| 21 | Організація навчальних заходів для місцевих зацікавлених сторін щодо реалізації проектів енергозбереження | Куп’янська міська рада | 2016-2020 | 50,0 | 48,0 | 15,0 |
| 22 | Друк та розповсюдження Плану Дій сталого енергетичного розвитку м. Куп’янськ до 2020 року | Куп’янська міська рада | 2016-2017 | 1,6 | 21,2 | 6,4 |
| Всього |  |  |  | 843,5 | 634,2 | 210,04 |

*При підрахунках береться до уваги необхідність фінансування інформаційних заходів на період до 2020 року.

**Для розрахунків використовувались статистичні дані International Energy Agency за 2008 рік, відповідно до яких загальне середнє річне споживання електроенергії в українських домогосподарствах складало 674 кВт/години на людину, або близько 56 кВт/годин на місяць (residential electricity consumption, per person, 2008, ІЕА).

- 5.3.1. Технічні заходи

| № | Зміст заходу | Відповідальна особа, відділ чи організація |  | Термін реалізації |  | Прогнозовані обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувана економія енергії, МВт.год./рік | Очікуване скорочення викидів СO2 (т/рік) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖИТЛОВИЙ СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1 | #### Обстеження стану будівельних конструкцій димоходу для капітального ремонту житлового будинку № 9 по пл. Жовтнева, м. Куп’янськ | УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | 10,2 | 71,83 | 19,25 |
| Ж2 | #### Обстеження стану будівельних конструкцій для капітального ремонту житлового будинку № 27а вул. Цюрупи, м. Куп’янськ | УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | 18,0 | 22,2 | 6,0 |
| Ж3 | #### Капітальний ремонт плити покриття та покрівлі над під’їздом № 1 житлового будинку 1А по вул. Давидова-Лучицького, м. Куп’янськ, технічний та авторський нагляд | УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | #### 28,703 | 88,7 | 24,0 |
| Ж4 | #### Капітальний ремонт системи водозабезпечення та водовідведення будинку №68 смт. Ківшарівка | УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | #### 34,149 | 463,56 | 120,6 |
| Ж5 | #### Здійснення енергозберігаючих заходів у під’їздах будинку 99 (9 поверхів), просп. Конституції, а саме: заміна вікон на енергозберігаючі, заміна дверей у підвалах | Куп’янська міська рада, мешканці |  | 2016-2017 |  | #### 50,0 | 105,8 | 28,3 |
| Ж6 | #### Здійснення енергозберігаючих заходів у під’їздах будинку 16 (5 поверхів), пл. Стадіонна, а саме: заміна вікон на енергозберігаючі, заміна мережі електропостачання | Куп’янська міська рада, мешканці |  | 2016-2017 |  | #### 55,4 | 133,6 | 34,7 |
| Ж7 | Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі в 1му та 2му під’їзді будинку № 2, пл.Стадіонна | Куп’янська міська рада, мешканці |  | 2016-2017 |  | 25,944 | 150,4 | 39,2 |
| Ж8 | Капітальний ремонт житлових будинків та інших об’єктів житлово-комунального господарства, технічний та авторський нагляд по об’єктам, розробка кошторисної документації, експертиза | УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | #### 1, 0 | 61,53 | 16,0 |
| Ж9 | Заміна електроспоживаючого обладнання помешкань на більш енергоефективне | Мешканці |  | 2016-2020 |  | 5,0 | 1152,0 | 1013,76 |
| Ж10 | Промивка систем опалення житлових будинків | Мешканці, ЖКП-1 |  | 2016-2020 |  | 600,00 | 72,00 | 19,30 |
| Проміжний підсумок: |  |  |  |  |  | 828,396 | 2321,62 | 1340,36 |
| БЮДЖЕТНА ТА КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Реконструкція приміщення за адресою вул. Мічурина, буд. 98, м. Куп’янськ, Харківської обасті | УЖКГА та МБ |  | 2016-2020 |  | 824,582 | 940,03 | 827,23 |
| Б2 | Реконструкція водопроводу по вул. Д.Лучицького, від вул. Садова до буд. № 30, діаметром 325 мм протяжністю 625 м в м. Куп’янськ Харківської обл. | #### УЖКГА та МБ |  | 2016-2020 |  | 1 455,143 | 2134,40 | 572,02 |
| Б3 | #### Реконструкція водопроводу в смт. Ківшарівка діаметром 225 мм протяжністю 600 м від камери в районі залізничної станції 4 км | #### УЖКГА та МБ |  | 2016-2020 |  | #### 1 115,188 | 573,05 | 153,58 |
| Б4 | #### Реконструкція водопроводу по вул. 1 Травня від вул. Гоголя до будинку № 47, діаметром 426 мм, протяжністю 340 м | #### УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | #### 1 050,644 | 57,00 | 50,16 |
| Б5 | #### Розробка кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою вул. Леніна, 5, м. Куп’янськ, експертиза, технічний та авторський нагляд | #### УЖКГА та МБ |  | 2016-2017 |  | #### 30,0 | 410,76 | 110,08 |
| Б6 | #### Технічне переоснащення системи теплопостачання БК ім Кошелева в смт. Ківшарівка, м. Куп’янськ Харківської обл. з встановленням модульної котельні на твердому паливі. | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | #### 495,281 | 15,55 | 13,68 |
| Б7 | #### Капітальний ремонт по заміні віконних блоків на енергозберігаючі в КУФКС МЦФЗН "Спорт для всіх"-"Спартак" | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 137,75 | 30,4 | 7,9 |
| Б8 | #### Капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в БК ім Кошелева в смт. Ківшарівка, м. Куп’янськ | УКМС |  | 2016-2020 |  | #### 94,05 | 21,03 | 5,2 |
| Б9 | #### Заміна дерев’яних віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в міській бібліотеці №3 | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 27,0 | 23,46 | 6,1 |
| Б10 | #### Капітальний ремонт по заміні дерев’яних віконних та дверних блоків на енергозберігаючі в ДЮСШ «Металург» смт. Ківшарівка (технічний нагляд, авторських нагляд, експертиза, виготовлення проектно-кошторисної документації | #### УКМС, #### підрядні організації |  | 2016-2017 |  | 173,0 | 46,53 | 12,1 |
| Б11 | #### Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали ДЮСШ «Металург»смт.Ківшарівка(технічний нагляд, авторських нагляд, експертиза, виготовлення проектно-кошторисної документації) | #### УКМС |  | 2016-2018 |  | 50,0 | 46,53 | 12,1 |
| Б12 | #### Придбання та встановлення газового котла в ДЮСШ «Металург» | #### УКМС |  | 2016-2018 |  | 91,0 | 65,4 | 17,0 |
| Б13 | #### Капітальний ремонт м’якої покрівлі, технічний нагляд та контроль виконання будівельно-монтажних робіт, експертизи кошторисних частин проекту, розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації у Куп’янському дошікльному навчальному закладі ясла-садок № 1 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області | #### Відділ освіти КМР, заклади освіти |  | 2016-2018 |  | 160,0 | 179,81 | 158,23 |
| Б14 | #### Капітальний ремонт м’якої покрівлі, технічний нагляд та контроль виконання будівельно-монтажних робіт, експертизи кошторисних частин проекту, розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації у Куп’янському навчально-виховному комплексі № 2 Куп’янської міської ради Харківської області | #### Відділ освіти КМР, заклади освіти |  | 2016-2018 |  | 200,0 | 377,2 | 98,2 |
| Б15 | ##### Капітальний ремонт будівлі Куп’янського навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Куп’янської міської ради Харківської області (корпус 2) | #### Відділ освіти КМР, заклади освіти |  | 2016-2018 |  | 280,0 | 263,84 | 68,6 |
| Б16 | ##### Капітальний ремонт м’якої покрівлі, технічний нагляд та контроль виконання будівельно-монтажних робіт, експертизи кошторисних частин проекту, розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації у Куп’янському навчально-виховному комплексі № 7 Куп’янської міської ради Харківської області | #### Відділ освіти КМР, заклади освіти |  | 2016-2018 |  | 160,0 | 179,81 | 158,23 |
| Б17 | ##### Капітальний ремонт м’якої покрівлі, технічний нагляд та контроль виконання будівельно-монтажних робіт, експертизи кошторисних частин проекту, розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації Куп’янського центру дитячої та юнацької творчості Куп’янської міської ради Харківської області | #### Відділ освіти КМР, заклади освіти |  | 2016-2018 |  | 200,0 | 475,60 | 127,46 |
| Б18 | ##### Капітальний ремонт покрівлі лабораторії КЗОЗ «КЦМЛ» (адреса: пров. Зелений 2) - технічний нагляд, проведення державної експертизи, виготовлення проектно-технічної документації | ###### Головний лікар КЗОЗ КЦМЛ |  | 2016-2018 |  | 570,0 | 2134,40 | 572,02 |
| Б19 | ##### Реконструкція газової котельні | ###### Головний лікар КЗОЗ КЦМЛ |  | 2017-2018 |  | 2200,0 | 2303,0 | 465,2 |
| Б20 | ##### Встановлення 3 вузлів обліку теплової енергії (відділ.трансфузіології-1, АХЧ-1, конференцзал-1) | ###### Головний лікар КЗОЗ КЦМЛ |  | 2017-2020 |  | 100,0 | 417,88 | 108,65 |
| Б21 | ##### Заміна вікон на енергозберігаючі 25 шт, та 10 дверних блоків | ###### Головний лікар КЗОЗ КЦМЛ |  | 2016-2020 |  | 81,0 | 54,7 | 14,2 |
| Б22 | ##### Енергозберігаючи заходи | ###### Головний лікар КМЛ |  | 2016-2018 |  | 80,0 | 573,05 | 153,58 |
| Б23 | ##### Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові (дитяче педіатричне відділення, головний корпус) | ###### Головний лікар КМЛ |  | 2016-2018 |  | 103,2 | 65,0 | 16,9 |
| Б24 | ##### Капітальний ремонт педіатричного відділення, смт. Ківшарівка | ###### Головний лікар КМЛ |  | 2016-2018 |  | 1737,654 | 44,0 | 11,44 |
| Б25 | ##### Заміна ламп розжарювання у педіатричному та дитячому інфекційному відділенні, смт. Ківшарівка на енергозберігаючі | ###### Головний лікар КМЛ |  | 2016-2019 |  | 12,8 | 32,5 | 8,76 |
| Б26 | ##### Поточний ремонт вуличного освітлення | УЖКГ та МБ |  | 2016-2017 |  | 50,0 | 57,00 | 50,16 |
| Б27 | ###### Послуги з озеленення міста | УЖКГ та МБ |  | 2016-2017 |  | 500,0 | 410,76 | 110,08 |
| Б28 | ##### Проведення електровимірювань та заміна приладів обліку | УЖКГ та МБ |  | 2016-2017 |  | 6,0 | 3113,69 | 834,47 |
| Б29 | ##### Приєднання електромереж вуличного освітлення до вузлів обліку | УЖКГ та МБ |  | 2016-2017 |  | 20,0 | 479,23 | 128,46 |
| Б30 | ##### Поточний ремонт покрівель | УЖКГ та МБ |  | 2016-2017 |  | 252,7 | 498,86 | 133,69 |
| Б31 | ##### Поточний ремонт покрівлі житлових будинків | ЖКП-1 |  | 2016-2017 |  | 228,8 | 194,00 | 170,72 |
| Б32 | ##### Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж | ЖКП-1 |  | 2016-2019 |  | 190,8 | 22,00 | 19,36 |
| Б33 | ##### Поточний ремонт ліфтів | ЖКП-1 |  | 2016-2017 |  | 71,0 | 963,6 | 847,97 |
| Б34 | ##### Інша діяльність у сфері охороно навколишнього природного середовища | УЖКГ та МБ |  | 2016-2017 |  | 1,6 | 479,23 | 128,46 |
| Б35 | #### Придбання твердопаливного котла в яхт-клуб «Оскіл» (вул. Мічуріна, 98) | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 16,0 | 498,86 | 133,69 |
| Б36 | #### Заміна холодильника та кондиціонера на енергозберігаючі (яхт-клуб «Оскіл») | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 17,0 | 194,00 | 170,72 |
| Б37 | #### Капітальний ремонт та утеплення будівлі та КУФКС МЦФЗН "Спорт для всіх"-"Спартак" | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 200,0 | 22,00 | 19,36 |
| Б38 | #### Повірка димових каналів в закладах освіти, техобслуговування газових приладів та ШРП | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 17,0 | 963,6 | 847,97 |
| Б39 | #### Придбання твердопаливного котла в яхт-клуб «Оскіл» (вул. Мічуріна, 98) | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 16,0 | 179,81 | 158,23 |
| Б40 | #### Капітальний ремонт Куп'янської міської бібілотеки № 3 смт Куп'янськ -Вузловий | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 453,55 | 475,60 | 127,46 |
| Б41 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи кошторисних частин проекту по реконструкції м’якої покрівлі на шатрову будівлі Куп’янської дитячо-юнацької спортивної школи м. Куп’янськ, вул. Рози Люксембург 4 | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 60,0 | 2134,40 | 572,02 |
| Б42 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи кошторисних частин проекту по реконструкції м’якої покрівлі на шатрову будівлі Куп’янського центру дитячої та юнацької творчості смт. Ківшарівка | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 60,0 | 573,05 | 153,58 |
| Б43 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза кошторисних частин проекту по капітальному ремонту системи опалення із встановленням теплового вузла з автоматичним регулюванням, відновленням теплової підлоги та встановленням регулюючої арматури на опалювальних пристроях у Куп’янському дошікльному навчальному закладі ясла-садок № 4 комбінованого типу Куп’янської міської ради | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 36,518 | 963,6 | 847,97 |
| Б44 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза кошторисних частин проекту по капітальному ремонту системи опалення із встановленням теплового вузла з автоматичним регулюванням, відновленням теплової підлоги та встановленням регулюючої арматури на опалювальних пристроях у Куп’янському дошікльному навчальному закладі ясла-садок №15 комбінованого типу Куп’янської міської ради | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 39,222 | #### 831,85 | 216,28 |
| Б45 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації, на капітальний ремонт системи опалення із встановленням двох теплових вузлів з автоматичним регулюванням, встановлення регулюючої апаратури на контурах системи опалення та встановлення регулюючої арматури на опалювальних пристроях у Куп’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Куп’янської міської ради | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 102,0 | #### 831,85 | 216,28 |
| Б46 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза кошторисних частин проекту на будівництво індивідульної газової котельні та зовнішніх мереж теплопостачання (окрім зовнішньої газової мережі) у Куп’янському дошікльному навчальному закладі ясла-садок № 4 комбінованого типу Куп’янської міської ради | Відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 176,018 | #### 831,85 | 216,28 |
| Б47 | #### Комплекс заходів з модернізації огороджуючи конструкцій та систем вентиляції в ДНЗ №15, ДНЗ №4, НВК «Школа гімназія №3» корпус 3. | Куп’янська міська рада, відділ освіти КМР |  | 2016-2017 |  | #### 12239,93 | #### 56,70 | 136,1 |
| Б48 | #### Капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих заходів | ДЗ "Відділкова лікарня СТГО "Південна залізниця" |  | 2016-2020 |  | #### 140,0 | #### 496,62 | 129,12 |
| Б49 | Впровадження енергозберігаючіх заходів в будівлі Куп’яської міської ради, просп.. Конституції, 3, а саме: заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт димаря котельної, заміна труби системи опалення, ремонт системи теплопостачання , ремонт частини покрівлі. | Куп’янська міська рада |  | 2016-2017 |  | #### 250,0 | #### 452,15 | 117,56 |
| Б50 | Впровадження енергозберігаючіх заходів в будівлі Куп’яської гімназії №2, смт. Ківшарівка, а саме: ремонт м’якої покрівлі, заміна вікон на енергозберігаючі (247 шт.), заміна ламп на енергозберігаючі (1694 шт.) | Відділ освіти КМР |  | 2016-2020 |  | #### 4177,2 | #### 431,07 | 112,08 |
| Проміжний підсумок |  |  |  |  |  | 30749,63 | 28440,64 | 10346,69 |
| ПРОМИСЛОВІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | Запровадження систем опалення та освітлення на основі відновлювальних джерел енергії на малих та середніх підприємствах міста | Малі та середні підприємства міста |  | 2016-2020 |  | 55 000,0 | 4820,0 | 1666,0 |
| П2 | Модернізація систем електроспоживаючого промислового обладнання промислових підприємств | Малі та середні підприємства міста |  | 2016-2020 |  | 5 600,0 | 544,0 | 478,72 |
| П3 | Заміна електричних ламп у будівлях промислових підприємств на енергозберігаючі | Малі та середні підприємства міста |  | 2016-2018 |  | 450,0 | 62,0 | 54,56 |
| Проміжний підсумок |  |  |  |  |  | 61050,0 | 5426,0 | 2199,28 |
| ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т1 | Розширення можливостей пересування містом без використання автотранспорту | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 5 000,0 | 3514,06 | 875,0 |
| Т2 | Оренда велотранспорту | Громадські організації |  | 2016-2020 |  | 10,0 | 15,55 | 13,68 |
| Т3 | Корегування проекту «Реконструкція мосту через р. Куп’янка по вул. Комсомольська в м. Куп’янську Харківської області» | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 20,0 | 179,81 | 158,23 |
| Т4 | Корегування проекту «Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп’янськ-Вузловий Харківської області» | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 10,0 | 475,60 | 127,46 |
| Т5 | Корегування проекту «Капітальний ремонт автодороги смт. Ківшарівка (ділянка від БК ім. Кошелева до буд. № 62) Харківської області», експертиза кошторисної частини | Куп’янська міська рада |  |  |  | 10,0 | 29,2 | 7,3 |
| Т6 | #### Корегування проекту «Капітальний ремонт автодороги вул. Весела (від. Будинку Локомотивних бригад до Нової школи) в с. Куп’янськ-Вузловий Харківської області» експертиза кошторисної частини | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 10,0 | 29,2 | 7,3 |
| Т7 | #### Корегування проекту «Капітальний ремонт дороги по вул. Леніна (від перехрестя вул. Д. Лучицького до пров. Спортивний) в м. Куп’янськ Харківської області» експертиза кошторисної частини | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 10,0 | 29,2 | 7,3 |
| Т8 | #### Корегування проекту «Капітальний ремонт дороги пров. Спортивний в м. Куп’янськ» експертиза кошторисної частини | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 10,0 | 29,2 | 7,3 |
| Т9 | #### Капітальний ремонт автодороги вул. Весела (від Будинку Локомотивних бригад до Нової школи) в с. Куп’янськ-Вузловий Харківської області | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | #### 428,276 | 149,6 | 37,4 |
| Т10 | #### Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва велотраси БМХ | УКМС |  | 2016-2017 |  | #### 100,0 | 64,8 | 16,2 |
| Т11 | Створення можливостей для використання електромобілів у місті | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 |  | 500,0 | 230,92 | 57,5 |
| Т12 | Створення електронної системи диспетчеризації пасажирських перевезень | Управління економіки, Перевізники |  | 2016-2018 |  | 70,0 | 22,3 | 14,7 |
| Проміжний підсумок |  |  |  |  |  | 6178,27 | 4769,44 | 1329,37 |
| ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І1 | Заміна електричних ламп у будівлях релігійних та громадський організацій міста на енергозберігаючі | Релігійні організації |  | 2016-2020 |  | 70,0 | 56,0 | 49,28 |
| І2 | Запровадження систем опалення на основі використання відновлювальних джерел енергії | Куп’янська міська рада, місцеві мешканці |  | 2016-2020 |  | 1 200,0 | 431,0 | 99,1 |
| Проміжний підсумок |  |  |  |  |  | 1 270,0 | 487,0 | 148,38 |
| ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тпв | Модернізація системи управління твердими побутовими відходами (збір, транспортування, сортування, переробка різних видів відходів) |  | Куп’янська міська рада |  | 2016-2020 | 14 000,0 | - | 466,0 |
| Проміжний підсумок |  |  |  |  |  | 14 000,0 | - | 466,0 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 114919,796 | 71849,2 | 34720,9 |

ПДСЕР не є жорстким документом.

За результатами втілення в життя усіх заходів та функцій, що закладені в даному документі очікується скорочення споживання енергоносіїв у всіх галузях економіки та усіх секторах енергетики. Крім того важливим досягненням буде зміна поведінки громадськості міста щодо бережного ставлення до енергоносіїв, а відповідно і до природи в цілому.

Наслідками реалізації запланованих цим Планом дій інформаційних та технічних заходів має бути скорочення викидів вуглекислих газів у загальному на 34720,9 тонн СО2, що становить 20 % від викидів базового 2010 року.

- 5.4. Використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії

План дій також передбачає можливість реалізації проектів/заходів направлених на збільшення обсягів використання альтернативних та відновлювальних місцевих енергоресурсів, таких як повітря, сонце і деревина.  Середній щорічний приріст лісів в Україні становить 50-55 млн. м3, а щорічна заготівля деревини становить менше 15 млн. м3. Більшу частку лісів Харківської області (55,8 %) віднесено до категорії лісів, що виконують переважно санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції. Друге місце посідають захисні ліси (35,6 %). Частка водоохоронних лісів є незначною (8,3 %). Ліси спеціального цільового призначення становлять лише 638 га, або 0,2 %. До цієї категорії належать ліси природно-заповідного фонду, площа яких впродовж останніх років збільшилася за рахунок приєднання об'єктів згідно з прийнятою Програмою формування національної екологічної мережі в області на 2003-2015 рр. За сучасними оцінками, для досягнення оптимальних показників лісистості необхідно збільшити площу лісів щонайменше на 91 тис. га. Лісистість Харківської області становить 12,1 %. За рівнем лісистості Харківщина посідає лише 15 місце. Збільшення лісистості на один відсоток означає створити в області нові лісові насадження на площі 31,4 тис. га. Такий захід забезпечить підтримання екологічної рівноваги в області, підвищить ресурсний потенціал лісів.

# 6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПЛАНУ ДІЙ

- 6.1. Опис джерел фінансування проектів та заходів Плану дій

Фінансування проектів та заходів Плану Дій планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів суб’єктів

господарювання та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

При щорічному формуванні міського бюджету планується проводити уточнення джерел фінансування для реалізації проектів/заходів Плану дій на

відповідний рік, так як потрібно враховувати: держані цільові програми (державний бюджет), обласні цільові програми (обласний бюджет), міські цільові програми (міський бюджет), інвестиційні складові у діючих тарифах на житлово-комунальні послуги та амортизаційні відрахування (кошти суб’єктів господарювання) на відповідний рік та постійно вивчати можливість залучення зовнішніх донорських грантів, інвестицій та кредитів.

# 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ДІЙ

Головним результатом впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Куп’янськ до 2020 року є формування у мешканців міста бережного ставлення до природи та енергетичних ресурсів. Наразі не існує єдиної прийнятої методики, яка б дозволила оцінити у грошовому еквіваленті природоохоронні вигоди від енергозбереження. У попередніх розділах мова велась про економічний ефект від енергозбереження та зменшення викидів СО2 в атмосферу. Проте, важливо зауважити, що більшість заходів з енергозбереження мають не лише економічний та екологічний ефект, а й соціальний.

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                В. В. ЗАНІК

Виконавець: Сінельникова Ю.В.

узгоджено: юрвідділ