Planul de Acțiuni privind Energia Durabilă și Climă

or. Nisporeni

Cuprins

1. Introducere	3

1.1 Orașul Nisporeni	3

1.2 Administrația publică locală	6

2. Strategia globală	8

2.1 Scopuri generale	8

2.2 Angajamentul Primăriei or. Nisporeni privind reducerea a emisiilor CO2	8

2.3 Aspecte organizaționale și financiare	9

3. Producerea energiei	10

3.1. Producerea energiei electrice	10

3.2. Producerea energiei termice	10

4. Consumul final de energie	11

4.1. Consumul de energie electrică	11

4.2. Consumul de energie termică	11

5. Emisiile CO2	15

5.1. Energia electrică	15

5.2. Energia termică	17

6. Proiecte PAEDC	18

6.1. Lista proiectelor	21

6.2 Calendarul proiectelor PAEDC şi a reducerilor emisiilor CO2 (în tone)	22

7. Evaluarea riscurilor climatice și a vulnerabilităților	23

7.1 Riscuri climatice relevante pentru or. Nisporeni	23

7.2. Alte riscuri și indicatori                                                                                          23

8. Măsuri de adaptare	25

8.1 Statutul semnatarului în ciclul de adaptare	25

9. Concluzii	26

# 1. Introducere

Uniunea Europeană dirijează lupta globală împotriva schimbărilor climatice făcând din aceasta o prioritate de top. UE s-a angajat să reducă emisiile sale generale cu cel puţin 40% pînă în 2030. Autorităţile locale joacă un rol cheie în realizarea obiectivelor UE de energie şi climă. Convenţia primarilor (CoP) este o iniţiativă europeană prin care oraşele şi regiunile din Europa din Est se angajează benevol să reducă emisiunile CO2 dincolo de ţinta 30%. Acest angajament formal urmează a fi realizat prin implementarea Planurilor de acţiune privind energie durabilă și clima (PAEDC).

Planul de acţiune privind energia durabilă și clima (PAEDC) este un document-cheie care arată cum satul Zubrești îşi va îndeplini angajamentul până în 2030. Acesta foloseşte Inventarul de referinţă al emisiilor pentru a identifica cele mai bune domenii de acţiune precum şi oportunităţile existente pentru realizarea ţintei de reducere a CO2 stabilite de către autoritatea locală.

## 1.1. Orașul Nisporeni

Nisporeni este un oraș în partea centrală a Republicii Moldova și este reședința raionului cu același nume (Nisporeni).

Prima atestare a localităţii Nisporeni a fost făcută la 14 ianuarie 1618. Prin tradiţie, oamenii din partea locului leagă denumirea de solurile nisipoase de aici: nisip – Nisiporeni – Nisporeni.

Legenda spune că pe timpul turcilor au fugit din Muntenia în Moldova trei oameni pe nume Artenescu, Cîrligescu şi Tulburescu. Ei s-au aşezat cu traiul pe aceste locuri. Au furat trei fete din satul vecin Tîngeleşti, au făcut trustrei nunţi şi au început să-şi ducă viața în tihnă şi pace. Numele celor trei bărbaţi coincid, în fond, cu numele de familie foarte răspândite în localitate – Arteni, Tulbure, Cîrlig. Foarte probabil că actualii purtători ai acestor nume sunt urmaşii primilor întemeietori ai satului.

Datorită faptului că regiunea are un potențial eolian enorm, pe parcursul timpului nisporenenii au construit zeci de mori de vânt pe dealurile din împrejurimi. Numărul mare și dimensiunea impunătoare a morilor de vânt, au făcut ca ele să devină un simbol al localității, iar faima lor să ajungă peste tot în țară. La începutul secolului XX, pe dealurile din Nisporeni, erau peste 20 de mori de vânt funcționale.

În anul 1940, localităţii Nisporeni i-a fost atribuit statutul de centru raional. Pînă la 1999 oraşul Nisporeni a fost centrul raional Nisporeni (cu excepţia perioadei 1964-1966, în care oraşul Nisporeni a intrat în componenţa raionului Călăraşi). Din 1999 până în 2003, oraşul Nisporeni a fost inclus în judeţul Ungheni. La 25 mai 2003, oraşul Nisporeni şi-a recăpătat statutul de centru raional.

Orașul se învecinează la Nord cu s. Vărzărești, la Vest cu s. Seliște și Satul Nou și la Est cu satul Iurceni.

Orașul Nisporeni este situat în cel mai mare defileu al Republicii Moldova, pe câteva coline, de-a lungul râului Nîrnova, afluent al Prutului.

La 6 km sud de oraș, pe malul stâng al Nîrnovei, este amplasat hârtopul de lângă orașul Nisporeni, arie protejată din categoria monumentelor naturii de tip geologic sau paleontologic. La sud-est, este amplasată Vila Nisporeni, o arie protejată din categoria rezervațiilor peisagistice.

Orașul se află într-o zonă pitorească din Codrii Moldovei în partea de vest a țării, la 70 km de la capitală și 12 km de la frontiera cu România. Are o suprafață de 14 km² și o densitate de 865,2 de locuitori pe km².

Populația. Potenţialul uman al orașului este de 14300 locuitori, reprezentând 22% din totalul populației raionului Nisporeni. Numărul de locuințe din orașul Nisporeni este de circa 5188.

Pentru creșterea nivelului de trai al populației s-au făcut următoarele recomandări:

• încurajarea creșterii natalității prin oferirea de indemnizații mai mari pentru copii sau alt gen de ajutor familiilor cu copii;

• dezvoltarea serviciilor de asistență socială pentru persoanele cu boli cronice;

• înăsprirea pedepselor pentru crimele / infracțiunile săvârșite;

• atragerea investitorilor care să creeze locuri de muncă;

• atragerea de fonduri pentru dezvoltarea tehnicii agricole;

• identificarea și implementarea de proiecte pentru dezvoltare comunitară;

• dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru copiii ai căror părinți sunt plecați.

Persoanele vulnerabile reprezintă 40% din totalul populației din orașul Nisporeni, regăsindu-se în mai multe grupuri: populația săracă, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice / lingvistice, minorități religioase, persoanele în etate.

Structura economiei locale. Economia locală este reprezentată prin 382 agenţi economici, 36 întreprinderi industriale și 1350 gospodării țărănești. Fondul funciar total al oraşului este de 9203,2 ha în baza informațiilor din anul 2010. Mai mult de jumătate din fondul funciar este reprezentat de terenurile agricole – 53,53% din fondul funciar, iar 30,72% este reprezentat de păduri.

Condițiile climaterice și specificul localității au determinat specializarea orașului în sectorul agroalimentar (agricultura și prelucrarea producției agricole). Potențialul economic se bazează pe activitatea întreprinderilor de vinificație, Prundiș SRL (prelucrarea fructelor), Pascua SRL (salamuri și prelucrarea cărnii), Codreanca S.A. (confecții).

Creșterea transferurilor de peste hotare au condus la lansarea de noi afaceri și diversificarea activității economice. Astfel în oraș au fost lansate trei întreprinderi de construcții, iar nu demult și o mică fabrică de mobilă și de materiale de construcții – Vintoaia Exim SRL. În oraș funcționează circa 100 de magazine mici și o piață.

Sectorul de alimentație publică de asemenea cunoaște o anumită dezvoltare prin deschiderea a două restaurante. Recent a fost lansată o sală de frumusețe care oferă serviciile respective de o calitate net superioară celor existente. De asemenea în oraș a fost deschis un atelier mic de confecționare a măștilor decorative, care se vând cu succes la Chișinău, Nisporeni, inclusiv se exportă pentru vânzare în marile Galerii Venețiene, întreținute de cetățenii originari din Nisporeni. Totodată în oraș există o instituție de cazare publică de tip hotel.

Infrastructura financiară este formată de reprezentanțele a 4 bănci comerciale și o companie de asigurări. În oraș activează AO Colina Nisporeni care oferă servicii de consultanță antreprenorilor din domeniul agricol și un centru digital, CenDigi SRL care oferă produse și servicii în domeniul IT.

Chiar dacă economia se află în faza de relansare, în oraș nu sunt create suficiente locuri de muncă și este destul de ridicat numărul șomerilor (peste 600). Aceasta generează emigrarea forței de muncă peste hotare, estimată la 2.000 de persoane.

Potențialul local. În oraşul Nisporeni solurile constituie principala bogăţie naturală. Deşi este destul de răspândită eroziunea şi pe alocuri salinizarea, predomină solurile fertile. Locuitorii orașului suferă de insuficienţa resurselor acvatice. În acest moment, în orașul Nisporeni nu există cariere de zăcăminte.

Terenurile agricole nu sunt irigate, iar în ultimii ani din cauza condiţiilor climaterice, agenţii economici suportă pierderi.

Echiparea teritoriului și calitatea locuirii. Localitatea numără 3895 case de locuit și 65 blocuri locative, astfel circa 5188 gospodării. Suprafaţa totală a fondului locativ este de aproximativ 8,063 km², dintre care spațiu locativ ocupă 7,116 km². Prin urmare, localitatea dispune de un număr mediu de cca 2,7 persoane per casă.

Lungimea totală a străzilor este de 55,6 km, dintre care 42,3 km - asfaltate și pietruite, iar 18,05 km iluminate. Orașul dispune de sistem centralizat de aprovizionare cu apă și de sistem de canalizare.

Infrastructura tehnico-edilitară este dezvoltată în ceea ce privește gazificarea orașului, serviciile de gestionare a deșeurilor și comunicațiile. Infrastructura tehnico-edilitară este slab dezvoltată în ceea ce privește apa potabilă și sistemul de canalizare.

O reflecţie asupra stării fondului locativ pune în evidenţă o stare destul de bună din punct de vedere a înzestrării acestuia. Astfel la apeduct sunt conectate 82,6% din locuințe, la sistemul centralizat de alimentare cu gaze naturale - 82%, iar la canalizare - 38%.

## 1.2 Administrația publică locală

Administrația ste asigurată de către primar, primărie și consiliul local. Birourile și sălile primăriei sunt bine amenajate, asigurând condiții optime de muncă funcționarilor și consilierilor. Primăria dispune de pagină oficială pe internet la adresa https://primarianisporeni.md/ și pe una dintre rețelele de socializare la adresa https://www.facebook.com/orasul.nisporeni/ unde sunt publicate noutățile despre evenimentele din sat și activitatea primăriei.

Sistemul de învățământ este format din 8 instituții cu o capacitate de 2.616 locuri, inclusiv două școli medii de cultură generală și un liceu „Mircea Eliade”. În sistemul de învățământ sunt angajați 168 persoane. Sistemul de ocrotire a sănătății este asigurat de spitalul raional, centrul medicilor de familie și stația de urgență în care sunt antrenați 55 medici.

Infrastructura culturală este formată din 5 biblioteci, o casă de cultură și un muzeu local. În oraș există un post de televiziune locală și un ziar local. Pe teritoriul orașului sunt 5 obiecte sportive, inclusiv un stadion. În oraș activează clubul de fotbal Speranța Nisporeni.

# 2. Strategia globală

## 2.1 Scopuri generale

Strategia orașului Nisporeni în cadrul Convenției Primarilor este de a reduce emisiile de CO2 cu cel puțin 40% pînă la anul 2030. Emisiile respective vor fi reduse în mare parte prin:

- reducerea consumului de energie prin îmbunătățire eficienței energetice;

- implementarea sistemelor de energie regenerabila;

- implementarea măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice, cum ar fi plantarea pădurilor/fîșiilor, colectarea selectivă a deșeurilor, etc.

Măsurile sus-numite vor ajuta la reducerea emisiilor de CO2 sau adaptarea la schimbările climatice, care deja au loc (de ex. temperaturi ridicate pe timp de vară, ploi torențiale, etc.).

## 2.2 Angajamentul Primăriei  Nisporeni privind reducerea a emisiilor de CO2

Pe data de 15 Decembrie 2018, primarul or. Nisporeni, Dnl Grigorii Robu, a semnat Convenția primarilor. Începând cu acea zi, or. Nisporeni s-a angajat oficial să reducă emisiile CO2, până în 2030, cu cel puțin 40% comparativ cu anul de referință 2019. Anul 2019 a fost ales ca an de referință datorită calității și cantității informației necesare.

Proiectele specifice de reducere a emisiilor de CO2 și de adaptare față de schimbările climatice sunt succint prezentate în tabelul de mai jos:

| Măsuri de reducere a emisiilor de CO2 | Descrierea măsurilor |
| --- | --- |
| Eficiența energetică în clădiri publice și gospodării casnice | Izolarea pereților, acoperișului, înlocuirea ferestrelor, înlocuirea iluminatului stradal și în clădiri publice și casnice. |
| Instalarea sistemelor de producere a energiei regenerabile | Instalarea colectoarelor pentru apa caldă menajeră, instalarea cazanelor pe biomasa, instalarea parcului fotovoltaic și a unei turbine eoliene. |
| Măsuri de adaptare |  |
| Protecția împotriva secetei, alunecărilor de teren, temperaturi ridicate, etc. | Plantarea pădurilor/fâșiilor forestiere |
| Implementarea sistemului de colectarea selectivă a deșeurilor | Instalarea pubelelor de colectarea selectivă, aprovizionarea transportului pentru colectarea selectivă a deșeurilor, Procurarea și instalarea stației de transfer a deșeurilor. |

## 2.3. Aspecte organizaționale și financiare

Pentru a atinge scopul Convenției primarilor și implementarea strategiei în mod corespunzător este nevoie de formarea Grupului Energetic, care se va constitui din:

- Președintele Grupului (Primar)

- Contabil Șef

- Inginer

- Specialist in atragerea investițiilor

- Asistent/voluntar (de ex. voluntar Corpului Păcii)

Grupul Energetic va fi responsabil pentru implementarea Planului respectiv. Calendarul implementării proiectelor este prezentat în Capitol 6. Calendarul, la fel și Planul, pot fi adaptate, dacă apare această nevoie.

# 3. Producerea energiei

## 3.1. Producerea energiei electrice

În or. Nisporeni, pe parcursul anului de referință, nu s-a produs energie electrică. Toată energie electrică este importată din sistemul electro-energetic a țării.

## 3.2. Producerea energiei termice

În or. Nisporeni nu există sistem centralizat de aprovizionare cu energie termică. Cantitatea de energie termică ce a fost consumată pe parcursul anului 2019 este de 115014,7 MWh. Sursele principale de energie sunt gazele naturale (49865,89 MWh) și biomasa (65148,81 MWh). Surse regenerabile de energie nu se atestă, cu excepția sobelor pe lemne din casele individuale..

Sistemul de alimentare cu gaze naturale din or. Nisporeni asigură cu gaz natural 2955 (82%) de gospodării, inclusiv și instituțiile administrative din localitate. În următorii ani se planifică extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale și rețelei de canalizare, pentru construcția caselor sau blocurilor noi.

# 4. Consumul final de energie

## 4.1. Consumul de energie electrică

În total, în anul de referință (2019) a fost consumată o cantitate de 17834,06 MWh de energie electrică. Sectorul rezidențial a înregistrat cea mai mare parte  (9600 MWh) urmat de clădirile municipale (8183,82 MWh) și iluminat public stradal (50,23 MWh). Pentru clădirile ne-municipale nu au fost livrate date. (vedeți Fig. 1).

Fig. 1 Consumul de energie electrică

Rețeaua de iluminat public în or. Nisporeni, este format din 534 bucăți de lămpi, pe o distanță de 20,55 km, dintre care 13,55 km sunt iluminate cu lămpi LED. Consumul total de energie electrică pentru iluminat public a constituit 50,235 MWh.

# 4.2. Consumul de energie termică

Consumul total de energie termică în or. Nisporeni este de 115014,7 MWh. Cea mai mare parte a acestui consum se datorează sectorului rezidențial (114464,67 MWh), urmărit de clădiri municipale (550,03 MWh) (fig.2).

Fig. 2 Consumul de energie termică

După cum se vede din Fig.3, energia respectivă este produsă primordial din biomasă (57%) și gaze naturale (43%) (Fig.3).

Fig.3 Sursele de producție a energiei termice

În sectorul rezidențial 56,9% din energia termică este produsă prin arderea lemnelor, iar 43,1% - din gaze naturale, pentru a satisface nevoile a 3895 gospodării și 1293 apartamente de locuit. În clădiri municipale și ne-municipale toată energia este produsă din gaze naturale.

Peste 93,4 % din consumul total de energie se datorează sectorului rezidențial. În anul de referință (2019) toate gospodăriile din sectorul rezidențial au fost încălzite individual. Cea mai mare parte a clădirilor au fost încălzite сu biocombustibil (lemne), pe cînd instituțiile publice municipale se încălzesc doar cu gaze naturale.

Fig. 4 Clădirile instituțiilor publice în care pentru încălzire s-au folosit gazele natura

4.4. Consumul final de energie

| Categoria | CONSUMUL FINAL DE ENERGIE [MWh] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Electricitate | Căldură/ aer rece | Combustibili fosili |  |  |  |  |  |  | Surse de energie regenerabile |  |  | Total |
|  |  |  | Gaze naturale | Gaz lichefiat | Ulei pentru încălzire | Diesel | Gazolin | Lignit | Cărbune | Biocombustibil | Energie termică solară | Energie geotermală |  |
| CLĂDIRI, ECHIPAMENTE/INSTALAŢII ŞI INDUSTRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clădiri municipale, echipamente/instalaţii | 8183,82 | 0 | 513,22 | 0,2 | 0 | 6,6200 | 22,160 | 0 | 0 | 36,81 | 0 | 0 | 8762,83 |
| Clădiri terţiare (ne-municipale) Echipamente/instalaţii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clădiri rezidenţiale | 9600 | 0 | 49352,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65112 | 0 | 0 | 124064,7 |
| Iluminarea publică municipală | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Industrii (cu excepţia industriilor implicate în EU ETS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total clădiri, echipamente/instalaţii şi industrii | 17834,1 | 0 | 49865,89 | 0 | 0 | 6,6200 | 22,160 | 0 | 0 | 65148,81 | 0 | 0 | 132877,7 |
| TRANSPORT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parc auto municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport privat şi comercial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17834,1 | 0 | 49865,89 | 0 | 0 | 22912,6 | 22,1600 | 0 | 0 | 65148,81 | 0 | 0 | 155783,7 |

# 5. Emisiile CO2

Devenind membru al Convenției Primarilor, or. Nisporeni s-a angajat să reducă emisiile de CO2 pe propriul teritoriu cu cel puțin 40% până în anul 2030. În general, pe parcursul anului de referință, emisiile de totale de CO2 au constituit  24632 tone, luând în considerație că grupului de lucru nu i-a fost livrată informația ce ține clădirile ne-municipale.

Cea mai mare parte a emisiilor a fost înregistrată în sectorul rezidențial - 14510 tone CO2.

Fig. 5 Distribuția emisiilor de CO2 conform sectoarelor energetice

Pentru a atinge scopul Convenției primarilor – de a reduce emisiile CO2 până în anul 2030 cu cel puțin 40% - or. Nisporeni trebuie să reducă emisiile CO2 în perimetrul teritoriului acestuia, cu ce puțin 9852,8 tone. Emisiile și reducerea acestora în diferite sectoare energetice sunt calculate și descrise succint mai jos.

## 5.1. Energie electrică

În anul de referință, în or. Nisporeni s-au consumat 17834,06 MWh de energie electrică. Astfel, au fost eliberate în atmosferă circa 16871 tone de CO2.

În or. Nisporeni aceste emisii pot fi reduse prin modernizarea iluminatului stradal și instalarea sistemelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile (instalații fotovoltaice), eficientizarea consumului de energie în clădirile municipale și rezidențiale, eficientizarea proceselor de ardere, înlocuirea tipului de combustibil (înlocuirea gazului cu biomasă).

Reducerea CO2

Producerea energiei electrice din surse regenerabile pe teritoriul satului Budești, va duce la reducerea emisiilor de CO2. De exemplu, dacă 2620 MWh de energie electrică ar fi generate din surse regenerabile, acest fapt ar face posibilă reducerea emisiilor de CO2 cu  1 239,2 tone pe an.

Proiecte planificate:

- Pentru anii 2021-2023 se propune modernizarea sistemului de iluminat stradal, prin care vor fi înlocuite 243 becuri cu unele LED. Implementate, acestei măsuri va duce la reducerea emisiilor de CO2 egale cu aproximativ 100 t/an.

- Construcția parcului fotovoltaic cu putere instalată de 300 kW, care va produce anual aproximativ 390 MWh de energie electrică. Aceasta masură va contribui la reducerea a 184,5 tone de CO2 anual.

- Instalarea a 100 kW putere de panouri fotovoltaice pentru instituțiile municipale, care vor produce anual circa 130 MWh și vor contribui la diminuarea a 61,5 tone CO2 anual.

- Instalarea unei turbine eoliene de 1 MW, care va produce anual circa 2100 MWh energie electrică și va reduce nivelul de poluare cu 993,3 tone CO2 per an.

- Înlocuirea becurilor pentru iluminatul interior pentru circa 5188 locuințe, ceea ce va contribui la reducerea emisiilor de CO2 cu aproximativ 1627 tone per an.

Este important de menționat, că pentru a atrage investițiile în sectorul de producere a energie electrice din surse regenerabile, este necesar crearea unui mediul prietenos pentru antreprenori (crearea Parteneriatelor Publice Private, facilități fiscale, oferirea informației, etc.).

## 5.2. Energie termică

În orașul Nisporeni energia termică este produsă din mai multe surse și cumulativ constituie aproximativ 115 014,7 MWh. Aceasta cantitate de energie produce 10 073 tone de CO2. Cea mai mare parte a emisiilor este înregistrată în sectorul rezidențial, în anul de referință s-a emis 9969 tone de CO2, ceea ce în mare parte se datorează arderii gazului natural.

Reducerea CO2

Sunt mai multe modalități de a reduce emisiile de CO2 în sectorul termic. Unele dintre cele mai relevante pentru or. Nisporeni sunt prezentate mai jos.

Proiecte planificate:

- Termoizolarea a 3 instituții publice, acțiuni care se planifică pentru anii 2020-2022 și prin intermediul cărora se planifică reducerea emisiilor de CO2 cu 7,26 tone anual.

- Instalarea colectoarelor solare pentru producerea apei calde menajere în instituțiile municipale și nemunicipale, cu volum total de 3 tone, ceea ce va reduce emisiile de CO2 cu 54,63 de tone pe an.

- Instalarea cazanelor pe biomasă în 2 instituții preșcolare, ce vor aduce anual reduceri de 123,62 tone CO2.

- Înlocuirea cazanelor/sobelor vechi ineficiente pe lemne și gaze naturale pe cazane pe biomasă și reabilitarea termică a clădirilor casnice. Aceste măsuri pot fi susținute cu co-finanțare prin intermediul granturilor nerambursabile pentru gospodarii casnice,  de exemplu cu valoarea de 50% din investiție totală. Aceasta măsura va duce la reducerea emisiilor de CO2 cu 1089,35 de tone anual.

# 6. Proiecte PAEDC

## 6.1. Lista proiectelor pentru reducerea emisiilor de CO2

| Nr. | Denumirea şi descrierea succintă a proiectului | Durata proiectului (început-sfârşit) |  |  |  | Cost, Euro |  | Economiile de energie aşteptate, MWh |  |  | Producerea energiei regenerabile, MWh | Reducerea CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLĂDIRI PUBLICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Termoizolarea grădiniței Licurici | 2022-2022 |  |  |  | 107376,5 |  | 18,56 |  |  |  | 3,75 |  |
| 2. | Termoizolarea clădirii primăriei | 2021-2021 |  |  |  | 47124,2 |  | 6,42 |  |  |  | 1,30 |  |
| 3. | Termoizolarea centrului de bătrâni ,,Încredere,, | 2020-2021 |  |  |  | 44703,4 |  | 10,94 |  |  |  | 2,21 |  |
| 4. | Instalarea colectoarelor solare pentru încălzirea apei în instituțiile publice (3*500 l) | 2022-2024 |  |  |  | 21000 |  |  |  |  | 57,75 | 27,32 |  |
| 5. | Instalarea cazanelor pe biomasa din Grădinița Licurici | 2023-2024 |  |  |  | 55000 |  |  |  |  | 360,00 | 72,72 |  |
| 6. | Instalarea cazanelor pe biomasa din Grădinița Andrieș | 2023-2024 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 252,00 | 50,90 |  |
| 7. | Instalarea colectoarelor solare pentru clădiri ne-municipale (1,5 tone) | 2022-2023 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 57,75 | 27,32 |  |
| Sub-total |  |  |  |  |  | 330204,1 |  | 35,92 |  |  | 727,50 | 185,51 |  |
| SECTORUL REZIDENȚIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Izolarea termică a blocurilor locative din localitate (6 blocuri) |  |  | 2025-2030 |  | 1185014,4 |  |  | 892,80 |  |  |  | 180,35 |
| 9. | Înlocuirea becurilor pentru iluminatul interior pentru 5188 locuințe |  |  | 2021-2022 |  | 93384 |  |  | 3439,64 |  |  |  | 1626,95 |
| 10. | Instalarea cazanelor pe biomasa (lemne/brichete) pentru 300 gospodării casnice |  |  | 2024-2029 |  | 450000 |  |  | 4500,00 |  |  |  | 909,00 |
| Sub-total |  |  |  |  |  | 1728398,4 |  |  | 8832,44 |  |  |  | 2716,30 |
| ILUMINAT STRADAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Reabilitarea iluminatului public stadal prin înlocuirea a 243 becurilor cu becurile LED |  |  | 2021-2023 |  | 106400 |  |  | 210,60 |  |  |  | 99,61 |
| Sub-total |  |  |  |  |  | 106400 |  |  | 210,60 |  |  |  | 99,61 |
| Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Achiziționarea transportului pentru colectarea și evacuarea deșeurilor (pe gaz natural comprimat) |  | 2021-2021 |  | 300000 |  |  |  |  |  |  | 17,45 |  |
|  | Trecerea autovehiculelor pe gaz natural comprimat |  | 2022-2025 |  | 140000 |  |  |  |  |  |  | 102,40 |  |
|  | Trecerea autobuzelor pe gaz natural comprimat |  | 2022-2025 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 254,3 |  |
| Sub-total |  |  |  |  |  | 480000 |  |  |  |  |  | 374,15 |  |
| PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Instalarea panourilor fotovoltaice pentru instituțiile municipale (100 kW) | 2022 – 2023 |  |  |  | 12000 |  |  |  |  | 130,00 | 61,49 |  |
| 13. | Instalarea parcului fotovoltaic pentru producerea energiei electrice (300 kW) | 2022-2023 |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 390,00 | 184,47 |  |
| 14. | Instalarea unei turbine eoliene de 1MW | 2024-2026 |  |  |  | 1500000 |  |  |  |  | 2100,00 | 993,30 |  |
| Sub-total |  |  |  |  |  | 1542000 |  |  |  |  | 2620,00 | 1239,26 |  |
| ALTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Plantarea a 54 ha de păduri și fâșii forestiere | 2021 – 2023 |  |  |  | 183600 |  |  |  |  |  | 3467,88 |  |
| 16. | Amenajarea a 350 ha de teren | 2021 – 2026 |  |  |  | 1190000 |  |  |  |  |  | 2247,7 |  |
| 18. | Procurarea a 6000 de pubele de 120 l și construcția stației de transfer | 2021-2024 |  |  |  | 1150000 |  |  |  |  |  | 280,20 |  |
| Sub-total |  |  |  |  |  | 2523600 |  |  |  |  |  | 5995,78 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 6755602,5 |  | 9078,96 |  |  | 3347,50 | 10610,61 |  |

## 6.2. Lista proiectelor pentru adaptarea la schimbările climatice

| Nr. | Denumirea proiectului | Descrierea succintă | Organul responsabil | Perioada de implementare | Costuri, Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plantarea a 54 ha de păduri și fâșii forestiere | Pentru reducerea alunecărilor de teren, creșterii bruște de temperatură în zonă și a reducerii suprafețelor de păduri urmează să fie sădite 54 ha de păduri și fâșii forestiere. | Primaria Nisporeni | 2121-2023 | 183600 |
| 2. | Amenajarea a 350 ha de teren | Pentru reducerea alunecărilor de teren, creșterii bruște de temperatură în zonă și a reducerii suprafețelor de păduri urmează să fie sădite 54 ha de păduri și fâșii forestiere. | Primaria Nisporeni | 2021-2026 | 1190000 |
| 3. | Mărirea capacității de tratare a apei de la 32 l/s la 64 l/s pentru apeductul din locallitate |  | Primaria Nisporeni | 2023-2028 | 1753600 |
| 4. | Construcția unui rezervor de apă Nisporeni Est |  | Primaria Nisporeni | 2023-2025 | 175000 |
| Sub-total |  |  |  |  | 3302200 |

## 6.2.  Calendarul proiectelor PAEDC şi a reducerilor emisiilor CO2 (în tone)

| Projects | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoizolarea grădiniței Licurici |  |  |  |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termoizolarea clădirii primăriei |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Termoizolarea centrului de bătrâni ,,Încredere,, |  |  | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea colectoarelor solare pentru încălzirea apei în instituțiile publice (3*500 l) |  |  |  |  | 27,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea cazanelor pe biomasa din Grădinița Licurici |  |  |  |  |  | 72,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea cazanelor pe biomasa din Grădinița Andrieș |  |  |  |  |  | 50,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea colectoarelor solare (1,5 tone) |  |  |  |  | 27,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolarea termică a blocurilor locative din localitate (6 blocuri) |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,35 |  |  |  |  |  |
| Înlocuirea becurilor pentru iluminatul interior pentru 5188 locuințe |  |  |  | 1626,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea cazanelor pe biomasa (lemne/brichete) pentru 300 gospodării casnice |  |  |  |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  |  |
| Reabilitarea iluminatului public stadal prin înlocuirea a 243 becurilor cu becurile LED |  |  |  | 99,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achiziționarea transportului pentru colectarea și evacuarea deșeurilor (pe gaz natural comprimat) |  |  |  | 17,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trecerea autovehiculelor pe gaz natural comprimat |  |  |  |  | 102,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trecerea autobuzelor pe gaz natural comprimat |  |  |  |  | 254,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea panourilor fotovoltaice pentru instituțiile municipale (100 kW) |  |  |  |  | 61,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea parcului fotovoltaic pentru producerea energiei electrice (300 kW) |  |  |  |  | 184,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalarea unei turbine eoliene de 1MW |  |  |  |  |  |  |  | 993,30 |  |  |  |  |  |  |
| Plantarea a 54 ha de păduri și fâșii forestiere |  |  |  | 3467,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amenajarea a 350 ha de teren |  |  |  | 2247,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurarea a 6000 de pubele de 120 l și construcția stației de transfer |  |  |  | 280,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. Evaluarea riscurilor climatice și a vulnerabilităților

Luînd în considerație că în or. Nisporeni nu au fost dezastre climatice cu consecințe grave, nici o evaluare de risc și vulnerabilitate nu a fost efectuată. Dacă așa gen de evenemente vor avea loc, anumite măsuri necesare vor fi luate.

Riscurile posibile și indicatorii respectivi sunt prezentate în tabelul de mai jos.

## 7.1. Riscuri climatice relevante pentru comuna Budești

|  |  | << Current Risks >> | << Anticipated Risks >> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul pericolului |  | Nivelul actual al riscului de pericol | Schimbarea presupusă a intensității | Schimbarea presupusă a frecvenței | Perioadă de timp | Indicatori de risc |
| Căldură extremă |  | Moderat | Necunoscuti | Necunoscut | Lungă durată |  |
| Frig extrem |  | Moderat | Descreştere | Necunoscut | Lungă durata |  |
| Precipitații etreme |  | Moderat | Necunoscut | Necunoscut | Durata medie |  |
| Inundații |  | Necunoscut | Descreştere | Necunoscut | Scurtă durata |  |
| Redicarea nivelului de mare |  | Jos | Descreştere | Redus | Curent |  |
| Secete |  | Moderat | Creştere | Fara schimbari | Necunoscut |  |
| Furtuni |  | Necunoscut | Fara schimbari | Fara schimbari | Curent |  |
| Alunecări deteren |  | Jos | Descreştere | Descrește | Necunoscut |  |
| Foc în păduri |  | Necunoscut | Creştere | Fără schimbare | Durata medie |  |

7.2. Alte riscuri și indicatori

| Sectorul politic afectat | Impact așteptat | Probalitatea apariției | Nivel de Impact așteptat | Perioadă de timp | Indicatori de impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clădiri | Migrația populației. | Probabil | Inalt | Curent |  |
| Transport | Utilizarea transportului privat în loc de cel public. | Posibil | Moderat | Termen mediu |  |
| Energia | Insuficiența materiei prime pentru producerea biomasei. | İmprobabil | Inalt | Termen mediu |  |
| Apa | Inundații | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut |  |
| Deșeuri | Probleme cu locul de stocare a deșeurilor menajere. | Posibil | Jos | Termen lung |  |
| Planificărea utilizării terenurilor | Căile de acces nu vor asigura necesitățile după capacitate. | Necunoscut | Moderat | Termen lung |  |
| Agricultura și Pădure | Incendii forestiere | Probabil | Jos | Curent |  |
| Mediu și biodiversitate | Terenurile agricole neprelucrate. | Probabil | Inalt | Necunoscut |  |
| Sănătate | Îmbătrânirea populației și natalitatea scăzută. | Posibil | Inalt | Necunoscut |  |
| Protecția civilă și situația de urgență | Calamități naturale. | İmprobabil | Necunoscu | Necunoscut |  |

# 8. Măsuri de adaptare

Împlementarea măsurilor de adaptare are o anumită frecvență, care trebuie să fie respectată pentru a pune în aplicare măsurile necesare.

Pentru aceasta, este utilizată o scară specială, care este reprezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul 8. Scara de împlementare a măsurilor de adaptare

| Scară de stare | Statut | Nivelul indicativ |
| --- | --- | --- |
| D | Nu a început sau abia a început | 0 - 25 % |
| C | În dezvoltare | 25 - 50 % |
| B | Progresează | 50 - 75 % |
| A | Prevalează | 75 - 100 % |

Pentru a vizualiza procesul, este utilizată diagrama, prezentată mai jos. În tabelul Excel SECAP, pe pagina „Adaptation scoreboard” pot fi introduse valori, care schimbă aria din graficul  prezentat.

## 8.1. Statutul semnatarului în ciclul de adaptare

# 9. Concluzii

Planul de Acțiuni privind Energie Durabilă și Climă (PAEDC) are ca scop combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO2 și atenuarea schimbărilor care deja au loc prin implementarea măsurilor necesare (plantarea copacilor, protecția râurilor, etc.). Planul respectiv trebuie să fie privit ca o modalitate de a reduce a emisiile de CO2, ca o modalitatea de îmbunătățire a vieții oamenilor din comunitate și ca o oportunitate de dezvoltare a infrastructurii, care ulterior va motiva oamenii să rămână în localitate și respectiv va stopa migrația excesivă.

De aceea, toate strategiile implementate în comunitate, ar fi de dorit să fie corelate cu implementarea PAEDC. Aceasta va crea  o durabilitate a Planului, care va fi consultat cât mai des de către reprezentanții Administrației Publice Locale, dar și de către cetățeni.

O componentă foarte importantă a planului sunt resursele umane. Numai o echipa de cel puțin 2-3 persoane cu o experiență și cu salariu decent (nu mai puțin de 5 000 Euro pe an) poate implementa măsurile expuse în planul respectiv. Echipa trebuie în primul rând să fie competentă în atragerea investițiilor și implementarea ulterioară a proiectelor.

Și în final, conducerea APL are un rol important în implementarea cu succes a PAEDC. Rolul conducerii APL este de a pune prioritate pe implementarea măsurilor expuse în plan dar și alegerea direcțiilor prioritare.